

**АДМИНИСТРАЦИЯ слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.01.2025 | № | 107 |

г. Слободской

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Слободского района от 27.12.2024 № 2021 |

В соответствии с решением Слободской районной Думы от 19.12.2024 № 39/394 «Об утверждении бюджета Слободской района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2025-2030 г.» утвержденную постановлением администрации Слободского района от 27.12.2024 № 2021, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2025-2030 г. (далее - программа) утвердить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в счет всех источников финансирования» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2025 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 4.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского района и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Никонову А.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Слободского района | А.А. Костылев |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  |  | | | |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Слободского района

от 20.01.2025 № 107

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Слободского района «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе**»** на 2025-2030 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Слободского района  (Управление муниципального хозяйства администрации Слободского района);  (Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района). |
| Соисполнители муниципаль­ной программы | Ресурсоснабжающие предприятия Слободского района;  Управляющие компании;  Администрации городского и сельских поселений Слободского района. |
| Наименование подпрограмм/направлений | отсутствуют |
| Цели муниципальной про­граммы | - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;  - безопасное и качественное проживание граждан Слободского района. |
| Задачи муниципальной про­граммы | - повышение энергоэффективности в Слободском районе;  - повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения;  - обеспечение условий для эффективного развития в области строительства и архитектуры, комплексного освоения территорий |
| Программно-целевые инструменты | - повышение уровня газификации и использования природного газа;  - повышение качества подачи тепла;  - бесперебойное снабжение питьевой водой;  - участие в проекте поддержки местных инициатив по ремонту водопроводов;  - снижение сброса загрязнённых бытовых отходов;  - обеспечение отопительного сезона;  - уплата взносов на капитальный ремонт мест общего пользования за муниципальное жилье;  - подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон |
| Целевые показатели эффективности реализации муници­пальной программы | - удовлетворение граждан качеством коммунальных услуг;  - создание газовой блочно-модульной котельной;  - уровень газификации населения природным газом;  - капитальный ремонт котлов и оборудования котельных;  - замена, капитальный ремонт, утепление теплотрасс;  - уровень потерь воды;  - замена, капитальный ремонт водопроводов;  - реконструкция очистных сооружений;  - количество приобретенного топлива;  - количество квартир, за которые внесены взносы на капитальный ремонт;  - доля освоенных земельных участков, сформированных для ИЖС:  - объем жилищного строительства. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | объем финансирования всего: 31136,00 тыс. руб.  в том числе:  средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ: 0,00 тыс. руб.  средства федерального бюджета: 0,00 тыс. руб.  - средства областного бюджета: 0,00 тыс. руб.  - средства районного бюджета: 31136,00 тыс. руб.  - средства бюджета сельских поселений:  0,00 тыс. руб.  - средства внебюджетных источников:  0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные резуль­таты реализации муниципаль­ной программы | К концу 2030 года планируется достичь следующих показателей:  - удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг – не менее 71,5%;  - количество созданных блочно-модульных котельных – 1 ед.;  - уровень газификации населения природным газом – 55,9%;  - капитальный ремонт котлов и оборудования котельных – 17 ед.;  - замена, капитальный ремонт, утепление теплотрасс – 4400 п.м;  - уровень потерь воды – 10,05 %;  - замена, капитальный ремонт водопроводов – 2500 п.м, участие в ППМИ – 1110 п.м;  - реконструкция очистных сооружений – 1 ед.;  - количество приобретенного топлива – 34200 тонн;  - количество квартир, за которые внесены взносы на капитальный ремонт – 10 квартир;  - доля освоенных земельных участков сформированных для ИЖС – 100 %:  - объем жилищного строительства – 125 тыс. кв. м. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (план, факт) тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2025-2030 годы | всего | 28906,00 | 650,00 | 650,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 31136,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 28906,00 | 650,00 | 650,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 31136,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | отдельное мероприятие | Строительство газовой блочномодульной котельной д. Салтыки | всего | 20000,00 |  |  |  |  |  | 20000,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 20000,00 |  |  |  |  |  | 20000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | отдельное мероприятие | капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 900,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 900,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | отдельное мероприятие | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | всего | 6980,00 |  |  |  |  |  | 6980,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 6980,00 |  |  |  |  |  | 6980,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 4 | отдельное мероприятие | замена водопровода | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие | участие в проекте поддержки местных инициатив по ремонту водопроводов | всего | 1276,00 |  |  |  |  |  | 1276,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1276,00 |  |  |  |  |  | 1276,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | мероприятие | снижение сброса загрязнённых бытовых отходов | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | мероприятие | обеспечение отопительного сезона | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | мероприятие | уплата взносов на капитальный ремонт мест общего пользования за муниципальное жилье | всего | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 1980,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 1980,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | мероприятие | подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к программе

**План реализации муниципальной программы**

**«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе»**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финанси-  рования | Финанси-  рование  на очередной финансо  вый год, тыс.рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализа-  ции | окончание реализ-  ции |
| программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2025-2030 годы | Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения  Никонова А.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 28906,00 |  |
| федеральный бюджет | х |
| областной бюджет | х |
| местный бюджет | 28906,00 |
| иные внебюджетные источники | x |
| отдельное мероприятие | строительство газовой блочномодульной котельной  д. Салтыки |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 20000,00 | предоставление качественных услуг по теплоснабжению |
| федеральный бюджет | х |
| областной бюджет | x |
| местный бюджет | 20000,00 |
| иные внебюджетные источники | x |
| отделение мероприятие | капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 300,00 | сохранение объектов ЖКХ |
| федеральный бюджет | х |
| областной бюджет | x |
| местный бюджет | 300,00 |
| иные внебюджетные источники | x |
| отдельное мероприятие | реконструкция системы водоснабжения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 6980,00 | увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой до 8%. |
| федеральный бюджет | х |
| областной бюджет | x |
| местный бюджет | 6980,00 |
| иные внебюджетные источники | x |
| отдельное мероприятие | участие в проекте поддержки местных инициатив по ремонту водопроводов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 1273,00 | бесперебойное снабжение населения питьевой водой |
| федеральный бюджет | х |
| областной бюджет | x |
| местный бюджет | 1276,00 |
| иные внебюджетные источники | x |
| мероприятие | снижение сброса загрязнённых бытовых отходов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | х | уменьшение сброса загрязненных бытовых стоков в р. Вятка. |
| федеральный бюджет | х |
| областной бюджет | x |
| местный бюджет | x |
| иные внебюджетные источники | x |
| мероприятие | обеспечение отопительного сезона |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | х | своевременно начать отопительный сезон 2025-2026гг. и прохождение |
| федеральный бюджет | x |
| областной бюджет | х |
| местный бюджет | х |
| иные внебюджетные источники | x |
| мероприятие | уплата взносов на капитальный ремонт мест общего пользования за муниципальное жилье |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 350,00 | не иметь задолженности в Фонд Капитального Ремонта Кировской области |
| федеральный бюджет | x |
| областной бюджет | х |
| местный бюджет | 350,00 |
| иные внебюджетные источники | x |
| Мероприятие | подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон | подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | х | достигнуто доля освоенных земельных участков сформированных для ИЖС до 75% и ввод ы эксплуатацию 100 тыс. кв. м |
| федеральный бюджет | x |
| областной бюджет | х |
| местный бюджет | x |
| иные внебюджетные источники | x |