АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.08.2023 | № | 1139 |
| --- | --- | --- |

г. Слободской

О внесении изменений в постановление администрации Слободского района от 18.11.2019 № 1893

На    основании    постановления администрации Слободского района от 02.08.2016  № 1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района», от 31.07.2023    № 1050 «Об утверждении перечня муниципальных программ Слободского района на 2024 год», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  в  постановление  администрации  Слободского  района от

18.11.2019 № 1893 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020 - 2025 годы (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

  - Продлить срок действия муниципальной программы  до 2026 года.

  - Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020 - 2026 годы.

  - По всему тексту муниципальной программы слова «2020-2025» заменить словами «2020-2026».

  - Паспорт муниципальной программы изложить   в   новой   редакции

согласно приложению № 1.

  - Приложение     № 1   к   программе  изложить  в   новой   редакции

согласно приложению № 2.

1.6.  Приложение     № 2   к   программе  изложить  в   новой   редакции

согласно приложению № 3.

1.7.  Приложение     № 3   к   программе  изложить  в   новой   редакции

согласно приложению № 4.

1.8.  Приложение     № 4   к   программе  изложить  в   новой   редакции

согласно приложению № 5.

- Признать утратившим силу постановление администрации Слободского района от 28.12.2022 № 1853 «Об утверждении Плана по реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2025 годы на 2023 год».

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области и в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию, имущественно – земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову О.В.

Глава Слободского района                                                                А.И. Костылев

__________________________________________________________________

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Слободского района

от     22.08.2023        № 1139

ПАСПОРТ

муниципальной программы Слободского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2026 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Слободского района -управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | -поселения Слободского района; -управление муниципального хозяйства администрации Слободского района; -сельскохозяйственные предприятия Слободского района |
| Наименование подпрограмм | нет |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
| Задачи муниципальной программы | удовлетворение потребностей населения в жилье и объектах социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских территориях |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий; -количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях; -объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; -количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет потребительских кооперативов (займов); -численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации; -численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики; -ввод в действие распределительных газовых сетей; -ввод в действие локальных водопроводов; -количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий; -получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы; -ввод в эксплуатацию автомобильных дорог; -количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе по направлениям: -создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; -организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; - организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; - обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; - организация ливневых стоков; -обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; - обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; -сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2026 годы разделение на этапы не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования всего: 38 514,693 тыс. руб. в том числе: - средства федерального бюджета: 263,4 тыс.руб. - средства областного бюджета: 37 751,2 тыс.руб. - средства местного бюджета: 405,693 тыс.руб. -средства внебюджетных источников:94,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий - 0; - количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях - 0; - объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях- 0; - количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет потребительских кооперативов (займов) - 0; - численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации-0; - численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики-0; - ввод в действие распределительных газовых сетей-0; - ввод в действие локальных водопроводов-0; -количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий – 0 единиц; -получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы -1 шт.; - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог-1 км; - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе по направлениям: -создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 0 единиц; -организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий - 0 единиц; - организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок - 0 единиц; - обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения - 0 единиц; - организация ливневых стоков - 0 единиц; -обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок - 0 единиц; - обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов - 2 единиц; -сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников - 0 единиц |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Слободского района

от	  22.08.2023       № 1139

Приложение №1

к программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

Муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области»

на 2020-2026 годы

| «№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значения эффективности показателя (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Цель: Обеспечение комплексного развития сельских территорий Задача: Удовлетворение потребностей населения в жилье и объектах социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Слободского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет потребительских кооперативов (займов) | семей | x | x | x | x | x | x | x |
| Отдельное мероприятие «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях Слободского района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации | человек | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | x | x | x | x | x | x | x |
| Отдельное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Слободского района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | километров | x | x | x | x | 1 | x | x |
| Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе по направлениям: | единиц | 2 | x | x | x | x | x | x |
|  | создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
|  | организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
|  | организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
|  | обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
|  | организация ливневых стоков | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
|  | обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок | единиц | x | x | x | x | x | x | x |
|  | обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 2 | x | x | x | x | x | x |
|  | сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников | единиц | x | x | x | x | x | x | x |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Слободского района

от	  22.08.2023       № 1139

Приложение № 2

к программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  |  | Расходы (план, факт) тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| 1 | Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2025 годы | всего | 396,143 | x |  | 855,05 | x | 37263,5 | x | x | 38514,693 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 263,4 | x |  | x | x | x | x | x | 263,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 13,9 | x |  | 846,5 | x | 36890,8 | x | x | 37751,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 24,443 | x |  | 8,55 | x | 372,7 | x | x | 405,693 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 94,4 | x |  | x | x | x | x | x | 94,4 |
| 1.1 | Мероприятие | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Слободского района Кировской области | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.1 | показатель | Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.2 | показатель | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.3 | показатель | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.4 | показатель | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет потребительских кооперативов (займов) | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.2 | Мероприятие | «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях Слободского района Кировской области» | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | бюджет поселений (по соглашению) | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.2.1 | показатель | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.2.2 | показатель | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3 | Мероприятие | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Слободского района Кировской области» | всего | x | x |  | 855,05 | x | 37263,5 | x | x | 38118,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | 846,5 | x | 36890,8 | x | x | 37737,3 |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | 8,55 | x | 372,7 | x | x | 381,25 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3.1 | показатель | Ввод в действие распределительных газовых сетей | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3.2 | показатель | Ввод в действие локальных водопроводов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3.3 | показатель | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | бюджет поселений (по соглашению) | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт: | всего | x | x |  | 855,05 | x | x | x | x | 855,05 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | 846,5 | x | x | x | x | 846,5 |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | 8,55 | x | x | x | x | 8,55 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | мероприятие | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области | всего | x | x |  | 855,05 | x | x | x | x | 855,05 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | 846,5 | x | x | x | x | 846,5 |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | 8,55 | x | x | x | x | 8,55 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3.4 | показатель | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | всего | x | x |  | 855,05 | x | x | x | x | 855,05 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | 846,5 | x | x | x | x | 846,5 |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | 8,55 | x | x | x | x | 8,55 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | мероприятие | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области | всего | x | x |  | x | x | 37263,5 | x | x | 37263,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | 36890,8 | x | x | 36890,8 |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | 372,7 | x | x | 372,7 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3.5 | показатель | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области | всего | x | x |  | x | x | 37263,5 | x | x | 37263,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | 36890,8 | x | x | 36890,8 |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | 372,7 | x | x | 372,7 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4. | Мероприятие | «Благоустройство сельских территорий» | всего | 396,143 | x |  | x | x | x | x | x | 396,143 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 263,4 | x |  | x | x | x | x | x | 263,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 13,9 | x |  | x | x | x | x | x | 13,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 24,443 | x |  | x | x | x | x | x | 24,443 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 94,4 | x |  | x | x | x | x | x | 94,4 |
| направление «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | 396,143 | x |  | x | x | x | x | x | 396,143 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 263,4 | x |  | x | x | x | x | x | 263,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 13,9 | x |  | x | x | x | x | x | 13,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 24,443 | x |  | x | x | x | x | x | 24,443 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 94,4 | x |  | x | x | x | x | x | 94,4 |
| направление «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.3 | направление «Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| направление «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| направление «Обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| направление «Организация ливневых стоков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| направление «Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| направление «Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| направление «Создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| направление «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| направление «Организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | показатель | Количество реализованных проектов | всего | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | x | x |  | x | x | x | x | x | x |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Слободского района

от	    22.08.2023         № 1139

Приложение № 3

к программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области»

на 2020-2026 годы

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Слободского муниципального района | «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2026 годы | Администрация Слободского муниципального района Кировской области Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | в соответствии с постановлением администрации Слободского муниципального района от 02.08.2016 №1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района Кировской области» |

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Слободского района

от	    22.08.2023           № 1139

Приложение № 4

к программе

План по реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2026 годы

на 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финанси- рование на очередной финансо вый год, тыс.рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа- ции | окончание реализ- ции |  |  |  |
| программа | «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2025 годы | Начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства Васильева Н.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | x |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Слободского района Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | x |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях Слободского района Кировской области» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | x |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Слободского района Кировской области» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | x |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | «Благоустройство сельских территорий» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | x |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |