Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Слободского района

от 29.06.2023 № 896

**Программа**

**социально-экономического развития муниципального образования**

**Слободской муниципальный район Кировской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий | | Информация об источниках и объемах финансирования мероприятия (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | Результат мероприятия\* |
| Начало | Окончание | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | | | | Средства местных бюджетов | | | | Внебюджетные источники | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Экономика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство навеса для содержания телят в возрасте от 4 до 6 мес. в СПК СХА (колхоз) «Лекминский» | | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | 11500 |  |  | 168 голов, планируется рост привеса молодняка, создание 5 рабочих мест со ср.з/п 36 тыс.руб. НДФЛ 280,800 тыс.руб. |
| 2 | строительство коровника на 400 голов КРС. Санпропускник. Отапливаемый дезбарьер в с. Шестаково Слободского района кировской области (СПК «Красная Талица») | | 2022 | 2025 |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | 50000 | 44786 | 5000 | общий объем инвестиций 100000тыс.руб., планируемый выход телят 160голов в год, производство молока 700 тн в год. Планируется создание 5 рабочих мест, ГФЗП 2300 тыс.руб, НДФЛ 298 ,999 тыс.руб., ежегодный объем налогов и сборов в консолидированный бюджет области при выходе на проектную мощность 750 тыс.руб. |
| 3 | строительство коровника на 800 голов КРС в с. Шестаково Слободского района Кировской области (СПК «Красная Талица») | | 2024 | 2026 |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | - | 270000 | 270000 | общий объем инвестиций 600000тыс.руб.,  планируемый выход телят 640 голов в год, производство молока 7200 тн в год. Планируется создание 10 рабочих мест, ГФЗП 4800 тыс.руб, НДФЛ 624 тыс.руб., ежегодный объем налогов и сборов в консолидированный бюджет области при выходе на проектную мощность 1560 тыс.руб. |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поставка и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования  для создания малых спортивных площадок в МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово  Слободского района Кировской области | | 2023 | 2023 | 1708,70 | - | - | - | - | - | | | 17,26 | | | - | - |  |  |  | Поставлены комплекты  спортивного оборудования  (малые спортивные формы и  футбольные поля)  Поставлен комплект снарядов для выполнения испытаний ВФСК ГТО – 8шт., 11 – уличных тренажеров. Площадкой будут пользоваться более 500 учащихся школы и 300 человек молодежи взрослого населения. |
| 2 | Поддержка детско-юношеского спорта (МБУ ДО СШ «Лидер» Слободского района) | | 2023 | 2023 | -. | - | - | 750 | - | - | | | - | | | - | - | - | - | - | МБУ ДО СШ «Лидер» Слободского района оказана финансовая поддержка: Заключен контракт на участие в областных соревнованиях – 19 соревнований. Увеличение количества призовых мест на областных соревнованиях до 50, увеличение количества разрядников до 200. |
| 3 | Создание модельной библиотеки на базе Вахрушевской детской библиотеки-филиала МКУ «Слободская ЦБС» | | 2024 | 2024 | - | 8000 | - | - | - | - | | | 50 | | | 300 | - | - | - | - | Модернизация библиотеки по модельному стандарту предусматривает ремонт помещения на сумму 2125,80 руб., покупку новой оргтехники -1541,20 руб., мебель – 3266,80, книги-1000,00 руб., прочие расходы 66,20 руб.. Количество выгодоприобретателей 1804 человека. (читателей). Рост числа читателей. Созданная модельная библиотека станет культурно-интеллектуальным центрам для жителей всего населенного пункта. Главный результат – это повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения, что создает привлекательность для района. |
| 4 | Капитальный ремонт ДШИ с. Бобино | | 2024 | 2024 | - | 9155,4 | - | - | 487 | - | | | - | | | 97,4 | - | - | - | - | Создание современных и комфортных условий для обучающихся, что позволит привлечь новых учеников, и в целом создает привлекательность для поселения и развития инфраструктуры. На данный момент в школе обучается 126 детей |
| 5 | Капитальный ремонт Вахрушевской ДМШ | | 2025 | 2025 | - | - | 6851,2 | - | - | 364,4 | | | - | | | - | 72,9 | - | - | - | Создание современных и комфортных условий для обучающихся и в целом создает привлекательность для поселения и развития инфраструктуры, а также является благоприятным фактором для переезда новых семей с детьми. На данный момент в школе обучается 124 детей |
| 6 | Формирование комфортной городской среды на территории  п. Октябрьский Слободского района Кировской области | | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  | 1133,9 | | |  | | |  | 11,454 |  |  |  | На голосование представлено два проекта, срок до 29.07.2023 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **Инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация очистных сооружений в дер. Шихово Слободского района | | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  | | 4670 | | |  | |  |  |  |  | Идет определение подрядчика. Обеспечение очистки сточных вод до норм ПДК, улучшение экологической обстановки в регионе |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Бобино - Вотское | | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 36890,8 |  | |  | | | 372,7 | |  |  |  |  | Устройство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием, протяженность участка 1 км. Обеспечивает доступ к объектам АПК, пилораме, пункту переработки ООО Алмаз. Ежегодно проходит великорецкий крестный ход. Выгодоприобретателя являются жители деревни Стрелковы и Большое Мышкино. Будет обеспечен доступ к объектам: 4 силосные траншеи, 1 кормовая площадка, 3 здания фермы, 1 коровник, 1 родильное отделение, 1 санпропускник, 1 дезбарьер |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения | | 2023  (проектирование) | 2023 |  |  |  | 11,8 | 220 |  | | 0,120 | | | 0,22 | |  |  |  |  | Повышение качества питьевой водой населения  с. Ильинское, снижение потерь при транспортировке воды на 8,1%, снижение потребления энергопотребления при подъеме и транспортировке воды 0,8 Квт.час/м3, снижение затрат на закупку хлора. |
| 2024  (работы) | 2024 |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкции системы водоснабжения Стуловского сельского поселения | | 2024 (проектирование) | 2024 |  |  |  | 20 000 |  |  | | 0,20 | | |  | |  |  |  |  | Повышение качества питьевой водой населения д. Стулово |
| 2025 (работы) | 2025 |  |  |  |  |  | 300 | |  | | |  | | 0,30 |  |  |  |
| 5 | Строительство многоквартирного жилого дома в п. Октябрьский, ул. Ленина, 23 | | 2022 | 2023 | 24243,24 |  |  | 34595,85 |  |  | | 764,80 | | |  | |  |  |  |  | Строительство дома на 14 квартир. Переселено будет 29 человек. |
| 6 | Строительство многоквартирного жилого дома в пгт Вахруши, ул. Кирова, 26а | | 2022 | 2023 | 47137,10 |  |  | 57219,41 |  |  | | 869,50 | | |  | |  |  |  |  | Строительство дома на 40 квартир, планируется переселить 77 человек из ветхого и аварийного жилья. |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования, местного значения к д. Малые Серовы Слободского района в рамках проекта по поддержке местных инициатив | | 2023 | 2023 |  |  |  | 518,8 |  |  | | 161,5 | | |  | |  | 209,1 |  |  | Обустройство дороги со щебневым покрытием протяженностью 290,0 м, данный участок дороги свяжет деревню с федеральной трассой. Данным участком дороги будут пользоваться жители не только д.Малые Серовы, но и жители деревни Большие Серовы, число выгодоприобретателей составит 62 человека . Является благоприятным фактором для развития деревни, для покупки новых земельных участков для строительства. |
| 8 | Ремонт водопровода в пос.Боровица Слободского района Кировской области | | 2023 | 2023 |  |  |  | 1557,7 |  |  | | 489,7 | | |  | |  | 376,0 |  |  | Ремонт водопроводных сетей протяженностью 2401 м, что позволит улучшить водоснабжение и устранить многочисленные протечки труб на данном участке. Замена стальных труб на полиэтиленовые, установка новых водопроводных колодцев -9шт. Присоединен 41 жилой дом и 1 не жилой. |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Косинской, дер. Кассины | | 2023 | 2023 |  |  |  | 2100,00 |  |  | | 358,2 | | |  | |  | 500,0 |  |  | Дорога в грунтовом исполнении ул. Косинская протяженностью 1000 м. Грунтовую дорогу в осенне-весенний период «разводит», ямы, следы от колеи затрудняют проезд и проход. Решения данного вопроса будет положительно сказываться на качестве жизни населения данной деревни. |
| 10 | Ремонт дороги по ул. Цветочной, ул. Мира, пгт. Вахруши | | 2023 | 2023 |  |  |  | 1479,0 |  |  | | 811,0 | | |  | |  | 668,0 |  |  | Для поддержания хороших условий жизнедеятельности жителей данных улиц, развития дорожно-уличной сети необходимо поднять проезд по ул.Цветочная и ул.Мира пгт.Вахруши, произвести оканавливание и ремонт дорог, что положительно скажется на качестве жизни целевой группы населения. |
| 11 | Ремонт дороги деревни Воробьи от д. 3 до д. 13 | | 2023 | 2023 |  |  |  | 360,28 |  |  | | 77,8 | | |  | |  | 143,0 |  |  | Реализация проекта по ремонту улицы дер. Воробьи Слободского района будет способствовать сохранению социальной жизни и дальнейшему развитию деревни Воробьи, улучшению уровня жизни населения, создаст условия для демографической устойчивости деревни, будет способствовать здоровому образу жителей населенного пункта. В деревне проживает 123 человека – 49 домов, общая площадь 800 кв.м., протяженность участка 200 м |
| 12 | Ремонт дороги по ул. Центральной протяженностью 440 метров, дер. Шихово («Родная улица») | | 2023 | 2023 |  |  |  | 1709,7 |  |  | | 650,0 | | |  | |  | 1267,0 |  |  | В настоящее время из-за неудовлетворительного состояния дороги уборочные машины не заходят на данную улицу, а значит у жителей возникает проблема с вывозом ТКО. Затруднен проезд спец транспорту: МЧС, скорая помощь, полиция. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни населения. Повысит социальную ответственность жителей за принимаемые решения. Протяженность участка 400 метров |
| 13 | Ремонт дороги по ул. Строителей и ул. Луговой, дер. Зониха | | 2023 | 2023 |  |  |  | 1065,0 |  |  | | 450,0 | | |  | |  | 549,0 |  |  | Затруднен проезд спец транспорту: МЧС, скорая помощь, полиция. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни населения. Повысит социальную ответственность жителей за принимаемые решения. Работы будут выполнены на участке протяженность 935 м. |
| 14 | Ремонт дороги по ул. Суворовской, дер. Суворовы | | 2023 | 2023 |  |  |  | 977,0 |  |  | | 350,0 | | |  | |  | 462,0 |  |  | Сейчас дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии, колейность, ямы, отсутствие водоотводных канав и скопление воды на улице делают невозможным передвижение жителей по данной улице. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность, качество жизни населения. Общая площадь работ составит 2065 кв.м., протяженность участка 590 м. |
| 15 | Устройство уличного освещения по ул. Лесной, ул. Полевой, ул. Светлой, ул. Солнечной и ул. Цветочной, дер. Малые Раскопины | | 2023 | 2023 |  |  |  | 480 |  |  | | 100 | | |  | |  | 150 |  |  | Установка уличного освещения позволит безопасно передвигаться людям по дороге в темное время суток, снизит травматизм населения. Проект предусматривает установку железобетонных опор для совместной подвески проводов - 6 шт., подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ., установка светильников: с лампами люминесцентными - 22 шт., установка ящика управления освещением. |
| 16 | Ремонт придомовой территории по ул. Ленина, д. 10, пгт Вахруши | | 2023 | 2023 |  |  |  | 714,56 |  |  | | 171,5 | | |  | |  | 257 |  |  | Асфальтирование придомовой территории улучшит качество жизни жильцов дома. Дорога обеспечит безопасное передвижение жителей и позволит детям знаться подвижными играми (ролики). Общая площадь составляет 6308 кв.м. |
| 17 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Молодежная (от ул. Ленина до ул. Российская) и по ул. Российская (от ул. Молодежная до ул. Мира) в пгт Вахруши, Слободского района | | 2023 | 2023 |  |  |  | 2000 |  |  | | 1000 | | |  | |  |  |  |  | Ремонт дороги протяженностью 304,5 м. Ремонт дороги необходим для 26 домовладений. Данным участком дороги пользуются и садоводы садоводческого товарищества, в котором насчитывается 500 человек. |
| 18 | Создание 26 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2 контейнера и место под КТО | | 2023 | 2023 |  |  |  | 1050,6 |  |  | | 52,53 | | |  | |  |  |  |  | Создание 26 площадок. В результате экономии денежных средств планируется заключение контракта еще на 41 площадку накопления твердых коммунальных отходов. |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **Активность муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Участие в реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» (п.1-3 раздела «экономика») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Участие в реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» (п.1 раздела «социальная сфера») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Участие в реализации государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» (п.2 раздела «социальная сфера») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Участие в реализации национального проекта «Культура», федеральный проект «Культурная среда» (п. 3-5 раздела «социальная сфера») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Участие в реализации регионального проекты «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (п. 6 раздела «социальная сфера») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Участие в реализации государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (п.1 раздела «инфраструктура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Участие в реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» (п.2 раздела «инфраструктура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Участие в реализации регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (п.3,4 раздела «инфраструктура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Участие в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» (п.5,6 раздела «инфраструктура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Участие в реализации проектов местных инициатив (п.7-16 раздела «инфраструктура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Участие в реализация проекта «Народный бюджет» (п.17 раздела «инфраструктура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Участие в реализации государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (п.18 раздела «инфраструктура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |