КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.10.2024 г. 							                                  	№28

Заключение

на проект муниципальной программы

«Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район»

на 2025-2030 годы»

В соответствие с Положением о Контрольно-счетном органе Слободского района, утвержденным решением Слободской районной Думы от 20.12.2021 №5/43, Плана работы Контрольно-счетного органа Слободского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Слободского района от 26.12.2023 №18, председателем КСО Слободского района проведена экспертиза проекта муниципальной программы «Информатизация муниципального образования  Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы» (далее – Проект, Программа, МП).

Результаты экспертизы:

1. Основание разработки Проекта

Проект разработан на основании постановления администрации Слободского района от 12.07.2024 №953 Об утверждении перечня муниципальных программ Слободского района  на 2025 год (далее – Распоряжение №953), принятого согласно постановления администрации Слободского района от 02.08.2016 №1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района Кировской области» (далее – Порядок №1043).

Также для выполнения требований и реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее – Закон №131-ФЗ).

2. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям государственной политики Российской Федерации, Кировской области  в сфере развития информатизации и информационного общества

Основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере развития информационного общества определены Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203 О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, к числу которых отнесены: обеспечение прав граждан на доступ к информации; обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией; сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг; приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий; обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях; обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

К основному приоритетному направлению развития информационного общества Кировской области, установленному государственной программой Кировской области Информационное общество» (постановление Правительства Кировской области от 15.12.2023 №692-П), отнесено  совершенствование качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Цели Проекта Программы: обеспечение доступа к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, повышение эффективности муниципального управления в районе на основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение эффективности и доступности оказания муниципальных услуг населению района будут достигнуты путем решения следующих задач:

- развитие единой информационной среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, развитие информационных ресурсов и систем в муниципальном образовании;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления района на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий, о видах и способах совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также возможных мерах по защите от противоправных деяний;

- выполнение требований законодательства РФ в области защиты информационных систем, персональных данных, в том числе на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных и условий действующего законодательства по применению лицензионного программного обеспечения;

- повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Цели МП соответствуют приоритетам государственной политики РФ,  Кировской области в сфере развития информационного общества.

3. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического развития Слободского района, его ориентированности на развитие информатизации и информационного общества

Согласно п. 1.2 Порядка №1043 муниципальная программа – документ стратегического планирования района, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Слободского района.

Выполнение мероприятий Программы должно в 2025-2030 годы способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития Слободского района до 2035 года, утвержденной решением Слободской районной Думы от 20.02.2019 №35/350: обеспечение высокого качества жизни населения и повышения привлекательности Слободского района путем формирования более современной конкурентоспособной структуры экономики, увеличения инвестиционной привлекательности района, сохранения и развития человеческого потенциала, создания безопасной и комфортной среды.

Достижение цели и решение задач Стратегии запланировано путем проведения мероприятий, определенных Планом мероприятий по ее реализации (постановление администрации Слободского района от 23.04.2024 №570) (далее – План реализации),  со сроком исполнения до 2035 года, которые предлагается реализовать в рамках Программы.

Планом реализации в рамках муниципальной программы предусмотрены следующие мероприятия: I направление «Экономика многообразия», 1.4. Задача «Повышение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества»: организация работы по анализу доступности и эффективности предоставления муниципальных услуг населению района; приобретение программного обеспечения, модернизация парка компьютерной, офисной техники и локальной сети, информационное обеспечение (2020-2026 годы).

Цели Проекта соответствуют стратегическим направлениям Плана реализации до 2026 года.

В Показателях достижения целей к Плану реализации предусмотрены целевые индикаторы «Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (в том числе через многофункциональные центры)», «Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой защищенной высокоскоростной оптоволоконной телекоммуникационной сети», «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг», которые  реализуются в рамках задачи: повышение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества.

Также задачи и мероприятия Проекта соответствуют полномочиям органов местного самоуправления, установленным Законом № 131-ФЗ, Уставом Слободского района.

4. Анализ структуры и содержания Проекта

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель – администрация Слободского района, соисполнители – финансовое управление, управление образования, управление социального развития администрации Слободского района, Слободская районная Дума.

В соисполнителях не предусмотрен Контрольно-счетный орган Слободского района, при этом является органом местного самоуправления, главным распорядителем бюджетных средств, имеет доступ к отдельным информационным системам, которые использует в своей деятельности, направляет в администрацию района информацию о своей деятельности для опубликования на сайте района, имеет доступ к общей системе Z и др.

Наименования программы и ответственного исполнителя  соответствуют Распоряжению №953, наименования разделов паспорта Проекта - наименованиям разделов, определенным Порядком №1043.

Одновременно с Проектом не представлены обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (нарушение п. 2.5 Порядка №1043).

Согласно заключения финансового управления Слободского района от 04.09.2024 объемы финансирования мероприятий Проекта программы на 2025, 2026 годы соответствуют показателям решения Слободской районной Думы от 25.07.2024 №35/357 О внесении изменений в решение Слободской районной Думы Об утверждении бюджета Слободского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Структура Проекта:

- мероприятие: модернизация парка компьютерной, офисной техники и локальной сети;

- мероприятие: информационное обеспечение;

- мероприятие: приобретение программного обеспечения;

- мероприятие: организация работы по проведению анализа доступности и эффективности предоставления муниципальных услуг населению Слободского района.

Программу предлагается утвердить в составе 4 мероприятий.

По сравнению с муниципальной программой на 2020-2025 годы в  первоначальной редакции (далее – Программа на 2020-2025 годы):

1) цели Программы оставлены те же;

2) дополнена задача Программы: обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления района на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий, формулировкой «о видах и способах совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также возможных мерах по защите от противоправных деяний»; из задачи по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, исключена фраза «в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) структура Программы на уровне Программы на 2020-2025 годы (4 мероприятия с тем же функционалом).

5. Анализ финансового обеспечения

Объем финансовых средств на реализацию Проекта предусмотрен за счет средств бюджета района в сумме 100 тыс. рублей – 2025-2026 годы – 50 тыс. рублей ежегодно.

Сравнительный анализ Проекта с Программой на 2020-2025 годы в разрезе мероприятий программы и объемов финансирования показал следующее:

- общий объем финансирования Проекта в сравнении с первоначальной редакцией Программы на 2020-2025 годы уменьшается на 189,4 тыс. рублей (65,4%), в т.ч. по годам;

- Проектом предусмотрено одно направление расходования средств при двух Программы на 2020-2025 годы.

Распределение объемов финансирования по мероприятиям:

- 100% расходов приходится на реализацию мероприятия «Приобретение программного обеспечения», которое направлено на увеличение доли используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения  целью выполнения законодательства РФ в области защиты информационных систем, персональных данных, лицензирование имеющегося общесистемного программного обеспечения в рамках соблюдения законодательства о лицензировании, стабильности и устойчивости работы программного обеспечения. Объем ассигнований на период 2025-2026 годы запланирован в сумме 100 тыс. рублей (50 тыс. рублей ежегодно), или с увеличением на 29,9% по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2020-2025 годы (в Программе на 2020-2025 годы объем финансирования предусмотрен только на 2020 год);

- на остальные три мероприятия финансирование в анализируемый период не предусмотрено.

Объем финансирования Проекта на 2025 год в сумме 50 тыс. рублей, 2026 год – 50 тыс. рублей соответствует решению Слободской районной Думы от 25.07.2024 №35/357 О внесении изменений в бюджет Слободского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

6. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта

Количественно выраженными характеристиками достижения целей и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели результативности Программы.

В Проекте для оценки достижения целей и задач включены 6 целевых показателей эффективности.

Сравнительный анализ значений целевых показателей эффективности  Проекта по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2020-2025 годы показал следующее:

-  в Проекте предусмотрено 6 целевых показателей при 8 первоначальной редакции на 2020-2025 годы – исключены показатели «Количество приобретенной техники и комплектующих», «Количество приобретенного программного обеспечения», «Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой защищенной высокоскоростной оптоволоконной телекоммуникационной сети», дополнен показателями «Доля обращений за получением социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, ОМС и МФЦ от общего количества таких услуг» (в ред. постановления администрации Слободского района от 11.02.2022 №136), «Количество информационно-аналитических материалов профилактического характера, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также об основных видах мошенничества, способах их профилактики и пресечения».

(Справочно: индикатор «Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой защищенной высокоскоростной оптоволоконной телекоммуникационной сети» отражен в показателях достижения целей к Плану реализации Стратегии (2020-2026 годы));

- количественный показатель «Доля компьютерной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной техники» не меняется к 2030 году и предусмотрен на уровне 2025 года Программы 2020-2025 годы; «Количество информационных материалов о деятельности МО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»  – с увеличением к 2030 году в 2,2 раза (с 916 отчетного года до 2000 единиц); «Доля используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения» - на период 2025-2029 годы те же показатели, что и на 2020-2024 годы, а 2030 год – ниже 2025 года на 5,3% Программы на 2020-2025 годы; 1 показатель на том же уровне, как и в предыдущий период действия Программы – 72%-75%; индикаторы предусмотрены с увеличением к 2030 году - «Количество информационно-аналитических материалов профилактического характера…» - в 1,5 раза (с 40 до 60 единиц); «Доля обращений за получением социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде..» - в 2 раза (с 50 до 99%).

В  разделе 2 Проекта отражены источники получения информации о целевых показателях, при этом подтвердить обоснованность запланированных значений целевых показателей эффективности в рамках экспертизы Проекта не представилось возможным.

В Паспорте (до 55 единиц) и Приложении №1 Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы (60 единиц) Проекта значение показателя «Количество информационно-аналитических материалов профилактического характера…» к уровню 2030 года отличается.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского муниципального района установлена Порядком №1043, тем самым отсутствует необходимость ее переписывания в Проект. В разделе 7 Проекта предлагается предусмотреть ссылку на данную Методику.

7. Выводы и предложения:

7.1. Цели МП соответствуют приоритетам государственной политики Российской Федерации, Кировской области в сфере развития информационного общества.

7.2. В сравнении с первоначальной Программой на 2020-2025 годы актуализированы задачи, к реализации предложено 4 мероприятия, три из которых без финансирования.

7.3. Объем расходов Программы на 2025-2026 годы установлен в соответствие с решением Слободской районной Думы о бюджете Слободского района на 2024-2026 годы.

7.4. В рамках экспертизы Проекта не представилось возможным подтвердить обоснованность запланированных значений целевых показателей эффективности.

Предложения:

1. Соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Рассмотреть замечания и предложения по результатам экспертизы Проекта.

Председатель

Контрольно-счетного

органа Слободского района	     Н.В. Якимова