Информация

о результатах контрольного мероприятия

В соответствии с п. 4 раздела II плана работы контрольно-счетного органа Слободского района на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетного органа Слободского района от 29.12.2021 №8, проведена проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований за 2018-2021 годы и истекший период 2022 года.

В период 2018-2021 годов в консолидированный дорожный фонд Слободского района поступило доходов на сумму 340,3 млн.  рублей при плане 349 млн. рублей, или 97,5%. Низкий процент поступлений наблюдался в 2020 году – 93,7%, высокий – в 2018 – 99,7%.

По состоянию на 01.07.2022 доходы консолидированного дорожного фонда исполнены на 16,2% (28,1 млн. рублей при плановых назначениях 173,1 млн. рублей).

Расходы консолидированного дорожного фонда Слободского района за 2018-2021 годы составили 341,9 млн. рублей при плане 362,1 млн. рублей, или 94,4%, по состоянию на 01.07.2022 – 23,5 млн. рублей, или 13,2% годового плана (178,4 млн. рублей).

Нормативно-правовая база, регламентирующая дорожную деятельность в отношении дорог местного значения Слободского района, сформирована не в полном объёме, требует доработки, разработки или принятия вновь.

Не обеспечена полнота формирования бюджетных ассигнований консолидированного дорожного фонда Слободского района в части доходов и расходов; доходы, формирующие дорожный фонд, использованы на другие нужды.

Экономия по результатам электронных закупок администрации Слободского района составила в 2021 году – 4575,1 тыс. рублей, или 9,3% размещенных заказов, 2022 – 11760,1 тыс. рублей, или 11,2%.

В проверяемом периоде установлены нарушения закупочной деятельности в части сроков выполнения и оплаты работ.

В период с 2018-2021 год произведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 50,1 км, строительство уличного освещения на автодороге – 2,219 км, устройство тротуаров – 0,891 км, содержанием охвачено 1017,32 км дорог.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 01.01.2022 составляет 17,4%.

Для устранения выявленных нарушений и предупреждению их в дальнейшем направлено представление администрации Слободского района, отчет – главам поселений.

Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.