Информация

о результатах контрольного мероприятия

В соответствие с пунктом 4 раздела II плана работы Контрольно-счетного органа Слободского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Слободского района от 26.12.2023 №18, председателем КСО проведена проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года.

На территории Слободского района в 2022, 2023 годах проведен опрос-голосование в целях отбора автомобильных дорог (участков дорог) для проведения ремонтных работ в 2023 и 2024 годах, по результатам которого наибольшим количеством голосов гражданами района отобраны к реализации в 2023 году 7 участков, 2024 – 10.

В консолидированный бюджет Слободского района в 2023 и 9 месяцев 2024 года поступило доходов на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности на общую сумму 272,5 млн. рублей, из них на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения («дорожный миллиард») – 84,9 млн. рублей.

Направлено средств на реализацию мероприятий в рамках «дорожного миллиарда» за счет разного уровня бюджетов на общую сумму 85,2 млн. рублей.

Целевые показатели эффективности предоставления трансфертов в 2023-2024 годах выполнены на 100%, увеличение протяженности дорог местного значения на территории района, находящихся в нормативном состоянии, составило 12,0669 км.

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения выполнения условий нормативных правовых актов по организации и проведению отбора, при реализации муниципальных программ, осуществлении муниципальных закупок, единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету.

Для устранения выявленных нарушений и предупреждению их в дальнейшем направлено представление администрации Слободского района, отчет – главам поселений.

Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.