администрация слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.10.2024 | № | 1559 |
| --- | --- | --- |

г. Слободской

Об утверждении муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы

В соответствии с постановлением администрации Слободского района от 12.07.2024 № 953 «Об утверждении перечня муниципальных программ Слободского района на 2025 год», от 02.08.2016 №  1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района Кировской области», решением   Слободской  районной   Думы   от 14.12.2023   № 28/291 «Об утверждении бюджета Слободского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Администрация Слободского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Утвердить муниципальную программу «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025 - 2030 годы, (далее - Программа) согласно приложению     № 1.

  - Утвердить План реализации муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы» на 2025 год согласно приложению № 2.

  - Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области и на официальном сайте администрации Слободского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.          Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Слободского района, управляющего делами администрации Слободского района Шишкину Е.В.

Глава Слободского района					                 А.И. Костылев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Слободского района

от 16.10.2024   № 1559

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛОБОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2025-2030 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области»

на 2025-2030 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Слободского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление Слободского района Кировской области Управление образования администрации Слободского района Кировской области Управление социального развития администрации Слободского района Кировской области Слободская районная Дума Кировской области Контрольно-счетный орган Слободского района |
| Наименование подпрограмм/направлений | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступа к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, повышение эффективности муниципального управления в Слободском районе на основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение эффективности и доступности оказания муниципальных услуг населению Слободского района. |
| Задачи муниципальной программы | - Развитие единой информационной среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, развитие информационных ресурсов и систем в муниципальном образовании; - Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Слободского района на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий, о видах и способах совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также о возможных мерах по защите от противоправных деяний; - Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информационных систем, персональных данных, в том числе на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных и условий действующего законодательства по применению лицензионного программного обеспечения; - Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| Программно-целевые инструменты | - Модернизация парка компьютерной, офисной техники и локальной сети. - Информационное обеспечение. - Приобретение программного обеспечения. - Организация работы по проведению анализа доступности и эффективности предоставления муниципальных услуг населению Слободского района. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - доля компьютерной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной техники; - количество информационных материалов о деятельности муниципального образования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - количество информационно-аналитических материалов профилактического характера, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также об основных видах мошенничества, способах их профилактики и пресечения; - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района; - доля используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения; - доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования всего: 100 тыс.руб, в том числе: - средства местного бюджета - 100 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К концу 2030 года планируется достигнуть следующих результатов: - доля компьютерной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной техники -75%; - количество информационных материалов о деятельности муниципального образования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 2000 единиц; - количество информационно-аналитических материалов профилактического характера, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также об основных видах мошенничества, способах их профилактики и пресечения до 60 единиц; - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района – 75%; - доля используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения – 95%; - доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – 99% . |

            - Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Настоящая Программа «Информатизации муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы (далее – Программа) определяет задачи, принципы и направления информатизации органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств и учреждений Слободского района   в соответствии с задачами модернизации  муниципального управления и социально-экономического развития района.

В администрации муниципального образования создана информационно-коммуникационная сеть (ИКС), представляющая собой распределенную информационную систему, объединяющую все подразделения администрации. Скорость передачи данных до каждого узла ИКС составляет 10-100 Мб в секунду. Доступ к сети Интернет, электронной почте, сайту администрации муниципального образования и другим информационным ресурсам предоставляется централизованно с учетом единой политики информационной безопасности.

В настоящее время в учреждениях Слободского района эксплуатируются информационные системы, которые охватывают большую часть функциональных задач структурных подразделений, что позволяет говорить о достаточно высоком уровне совместимости, направленных исключительно на автоматизацию.

В развитии информационных ресурсов основное место занимает доступ к информации. 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», который содержит требования к органам государственной власти и органам местного самоуправления по обеспечению доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. В рамках указанного закона администрацией Слободского муниципального района Кировской области ведется официальный сайт муниципального образования, который содержит целый ряд разделов, посвященных работе органов местного самоуправления, важнейших событиях и проводимых мероприятиях. В соответствии с законодательством на сайте функционирует сервис по отправке сообщений через портал Госуслуг, а также имеется возможность отправки общений, предложений жалоб на сайт администрации, посредством которых граждане могут высказать свое мнение относительно проблем, возникающих в районе, или обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ.

Важное значение уделяется деятельности органов местного самоуправления в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», так как одним из принципов закона является открытость деятельности  органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги; возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Для обеспечения выполнения данных принципов функционирует Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области.

В администрации ведутся подготовительные мероприятия по переходу на электронный документооборот.

Ведение официального сайта муниципального образования, работа с порталами требуют постоянной актуализации информации о деятельности органов местного самоуправления, учреждений Слободского района.

Реализация данной Программы позволит повысить качество и оперативность принятия управленческих решений с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Для информатизации Слободского муниципального района  требуют решения ряд проблем:

- отсутствие полноценной и эффективной информационной системы взаимодействия органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств и учреждений Слободского района;

- существуют проблемы внедрения отечественного программного обеспечения;

- недостаточная квалификация пользователей в сфере информационных технологий;

- требования к информационной безопасности в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Программа  ориентирована на комплексное решение указанных проблем и позволит создать качественно новые организационные и технические условия для развития информационного общества в Слободском муниципальном районе.

            - Приоритеты муниципальной политики, в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Приоритетным направлением муниципальной политики является повышение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления.

Реализация данного направления осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Приказом Минкомсвязи России от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»;

- Уставом муниципального образования «Слободской муниципальный район Кировской области»;

- Стратегией социально-экономического развития Слободского муниципального района Кировской области на период до 2035 годы, утвержденной решением Слободской районной Думы от 20.02.2019              № 35/350,

Цель Программы – обеспечение доступа к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, повышение эффективности муниципального управления в Слободском районе на основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение эффективности и доступности оказания муниципальных услуг населению Слободского  района.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

развитие единой информационной среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, развитие информационных ресурсов в муниципальном образовании;

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Слободского района на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий, о видах и способах совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также о возможных мерах по защите от противоправных деяний;

выполнение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информационных систем, персональных данных, в том числе на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных и условий действующего законодательства по применению лицензионного программного обеспечения;

повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, достижение которых предусмотрено к концу 2030 года, в полном объёме представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Источники целевых показателей:

- доля компьютерной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной техники -  статистический учет управления контроля и информационных технологий (отношение количества техники возраста до 5 лет к общему количеству техники в администрации);

- количество информационных материалов о деятельности муниципального образования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - статистический учет управления контроля и информационных технологий;

- количество информационно-аналитических материалов профилактического характера, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также об основных видах мошенничества, способах их профилактики и пресечения - статистический учет управления контроля и информационных технологий;

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района – статистическая информация министерства экономического развития Кировской области;

- доля используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения статистический учет управления контроля и информационных технологий (отношение количества используемого отечественного программного обеспечения к общему количеству используемого в администрации программного обеспечения);

- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – отчетная информация ГИИС «Электронный бюджет (отношение количества поданных заявлений на массовые социально значимые услуги через портал государственных услуг  к общему количеству таких заявлений).

Сроки реализации муниципальной программы: 2025 – 2030 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

            - Обобщенная характеристика отдельных мероприятий

муниципальной программы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы, а также повышения эффективности и информационной открытости муниципального управления за счет применения информационно – коммуникационных технологий, создания условий доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, разработаны мероприятия:

- «Модернизация парка компьютерной, офисной техники и локальной сети». Мероприятие позволит реализовывать полноценно и качественно решение задач по внедрению современных информационных ресурсов в рамках приобретения новой техники, а также содержания имеющейся компьютерной, офисной техники и локальной сети.

- «Информационное обеспечение». Для создания условий  эффективного  взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений,  главных распорядителей бюджетных средств Слободского района между собой, гражданами, органами местного  самоуправления и органами государственной     власти на  основе использования информационно-коммуникационных технологий, открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии района. Распространение информационно-аналитических материалов профилактического характера, содержащих информацию о профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

- «Приобретение программного обеспечения». Мероприятие направлено на увеличение доли используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения, с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации в области защиты информационных систем, персональных данных, лицензирование имеющегося общесистемного программного обеспечения в рамках соблюдение законодательства о лицензировании, стабильности и устойчивости работы программного обеспечения.

- «Организация работы по проведению анализа доступности и эффективности предоставления муниципальных услуг населению Слободского  района».  Для улучшения качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории Слободского района, увеличение количества  обращений за муниципальными услугами через Единый портал государственных услуг

4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая база, необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, Кировской области и муниципальных правовых актов и отражается в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

План реализации муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» ежегодно разрабатывается и утверждается на очередной финансовый год (приложение № 2 к постановлению).

- Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на ход реализации Программы, относятся:

отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы;

технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый моральный износ оборудования и др.);

изменения законодательства Российской Федерации, касающиеся механизмов реализации программных мероприятий;

общее состояние правового регулирования данной сферы является элементом нестабильности и имеет существенные риски как для обычных пользователей информационно - коммуникационных технологий, так и для органов местного самоуправления;

форс-мажорные обстоятельства.

Основными мероприятиями по минимизации негативно влияющих внешних факторов на ход реализации Программы могут быть:

привлечение дополнительных средств финансирования;

принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства Российской Федерации.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы установлена Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского района, утвержденной постановлением администрации Слободского района от 02.08.2016 № 1043.

8. Участие муниципальных образований района

в реализации программы

В рамках реализации мероприятий «Информационное обеспечение» и  «Организация работы по проведению анализа доступности и эффективности предоставления муниципальных услуг населению Слободского района» принимают участие муниципальные образования Слободского района в соответствии с федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также посредством платформы государственных сервисов.

СМЭВ используется - в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций за счет использования общих информационных ресурсов, уменьшения времени на поиск и обработку информации в электронной форме.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в части увеличения доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде до 99%, Минцифры России разработана информационная система «Платформа государственных сервисов», которая обеспечивает прием и обработку заявлений по массовым социально значимым услугам из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы

| №п/п | Наименование подпрограммы, направления, отдельного мероприятия, мероприятия, наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Значение показателей эффективности по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год (базовый) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) |  |
|  |  | Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: «Обеспечение доступа к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, повышение эффективности муниципального управления в Слободском районе на основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение эффективности и доступности оказания муниципальных услуг населению Слободского района» Задача: «Развитие единой информационной среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, развитие информационных ресурсов и систем в муниципальном образовании» Мероприятие: «Модернизация парка компьютерной, офисной техники и локальной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля компьютерной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной техники |  | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 73,7 | 74,5 |  | 75 |
| Задача: «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Слободского района на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий, о видах и способах совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также о возможных мерах по защите от противоправных деяний» Мероприятие: «Информационное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество информационных материалов о деятельности муниципального образования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | единиц | 916 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 |  | 2000 |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |  | % | 74,6 | 74,65 | 74,7 | 74,75 | 74,8 | 74,85 |  | 75 |
| 3 | Количество информационно-аналитических материалов профилактического характера, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также об основных видах мошенничества, способах их профилактики и пресечения |  | единиц | - | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |  | 60 |
| Задача: «Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информационных систем, персональных данных, в том числе на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных и условий действующего законодательства по применению лицензионного программного обеспечения» Мероприятие: «Приобретение программного обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения |  | % | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  | 95 |
| Задача: «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Мероприятие: «Организация работы по проведению анализа доступности и эффективности предоставления муниципальных услуг населению Слободского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг |  | % | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |  | 99 |

* Значения целевых показателей эффективности муниципальной программы предоставляются ответственному исполнителю из отчетности управления.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

_______________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | Расходы (план, факт) тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |  |
| 1 | Муниципальная программа | «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы | всего |  | 50,0 | 50,0 | x | x | x | x | 100,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | x | x | x | x | 100,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие | «Модернизация парка компьютерной, офисной техники и локальной сети» | всего |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1.2 | Мероприятие | «Информационное обеспечение» | всего |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1.3 | Мероприятие | «Приобретение программного обеспечения» | всего |  | 50,0 | 50,0 | x | x | x | x | 100,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | x | x | x | x | 100,0 |  |
| 1.4 | Мероприятие | «Организация работы по проведению анализа доступности и эффективности предоставления муниципальных услуг населению Слободского района» | всего |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  | Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Слободского района от 16.10.2024 № 1559 |  |  |  |  |  |  |  |  |

План реализации муниципальной программы

«Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы

на  2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финанси- рования | Финанси- рование на очередной финансо вый год, тыс.рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа- ции | окончание реализа- ции |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2025-2030 годы | Начальник управления контроля и информационных технологий Липнина Т.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 50,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие «Модернизация парка компьютерной, офисной техники и локальной сети» | Начальник управления контроля и информационных технологий Липнина Т.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 0,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие «Информационное обеспечение» | Начальник управления контроля и информационных технологий Липнина Т.А.. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | Информирование население о деятельности муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 1900 информационных материалов; информирование населения о видах и способах совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также о возможных мерах по защите от противоправных деяний – 40; удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района -74,6% |
| 1.3. | Мероприятие «Приобретение программного обеспечения» | Начальник управления контроля и информационных технологий Липнина Т.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 50,0 | Приобретение: -отечественная операционная система |
| 1.4. | Мероприятие «Организация работы по проведению анализа доступности и эффективности предоставления муниципальных услуг населению Слободского района»» | Начальник управления контроля и информационных технологий Липнина Т.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 55% |