

**АДМИНИСТРАЦИЯ слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.12.2022 | № | 1856 |

г. Слободской

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана по реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы** **на 2023 год** |

 На основании Решения Слободской районной Думы от 19.12.2022 № 17/165 «Об утверждении бюджета Слободского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановления администрации Слободского района от 02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План по реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы на 2023 год, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области и в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Лопаткина С.В.

Глава Слободского района А.И. Костылев

Приложение №

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Слободского района

от 28.12.2022 № 1856

Приложение № 5 к Программе

**План по реализации муниципальной программы**

**«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Источники финанси-рования | Финанси-рование на очередной финансовый год, тыс.рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализа-ции | окончание реализ-ции |
| программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы  | Лопаткин С.В. Зам. главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  всего | 13559,50 |  |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет | 11888,00 |
| местный бюджет | 1671,50 |
| иные внебюджетные источники | x |
| Отдельное мероприятие | Мероприятие в сфере коммунального хозяйства |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  всего | **317,30** |  |
| федеральный бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| местный бюджет | 317,30 |
| иные внебюджетные источники | x |
| Отдельное мероприятие | Мероприятие в сфере жилищного хозяйства |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  всего | **189,10** |  |
| федеральный бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| местный бюджет | 189,10 |
| иные внебюджетные источники | x |
| Отдельное мероприятие  | Ремонт водопровода пос. Боровица Слободского района Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  всего | **1045,00** |  |
| федеральный бюджет | x |
| областной бюджет | х |
| местный бюджет | 1045,00 |
| иные внебюджетные источники | x |
| Отдельное мероприятие | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  всего | **12008,1** |  |
| федеральный бюджет | x |
| областной бюджет | 11888,00 |
| местный бюджет | 120,1 |
| иные внебюджетные источники | x |