АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.12.2022 | № | 1862 |
| --- | --- | --- |

г. Слободской

О внесении изменений в постановление администрации Слободского района от 14.11.2019 № 1869

На    основании   Решения   Слободской   районной  Думы   от   19.12.2022  № 17/165  «Об утверждении бюджета Слободского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановления администрации Слободского района от 02.08.2016  № 1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План по реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы в Слободском районе на 2020 - 2025 годы» на 2023 год, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области и в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Лопаткина С.В.

| Глава Слободского района | А.И. Костылев |
| --- | --- |

________________________________.

| Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО |  |  |
| постановлением администрации |  |  |
| Слободского района |  |  |
| от 21.11.2022 № 1573 |  |  |
| Приложение № 1 |  |  |
| к муниципальной программе |  |  |

План по реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Слободского района на 2020-2025 годы».

на 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финанси- рования | Финанси- рование на очередной финансо вый год, тыс.рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа- ции | окончание реализ- ции |  |  |  |
| программа | «Развитие транспортной системы Слободского района на 2020-2025 годы». | Начальник управления муниципального хозяйства Никонова А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 57451,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 43024,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 14427,40 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |

| Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 45288 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 43024 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2264 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | Дополнительное содержание автомобильных дорог общего пользования Слободского района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 5863,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5863,40 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | x |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 6100 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |