Общая характеристика Слободского района

Слободской район представляет собой 12 сельских и одно городское  поселение.

Всего в Слободском районе  на 1 января 2025 года проживает 32369 человек.  	Все население сосредоточено в 185-и населенных пунктах, которые связаны между собой дорогами протяженностью 409,7  километров, в том числе с твердым покрытием- 291 км, из них асфальтированные- 215 км.

Протяженность территории с севера на юг- 86 км, с запада на восток- 52 км. Средняя плотность населения составляет 8,3 человека на 1 квадратный километр, это меньше, чем средняя по Кировской области (10,9 человек на кв. километр), и чуть меньше, чем средняя по России (8,4 человека на квадратный километр).

В экономике района занято 8383 человека,  это 25,9 процентов жителей. Из них на крупных и средних предприятиях и учреждениях работает  3756 человека,  остальные в сфере малого предпринимательства.

В пределах 26,5% процентов от трудоспособного населения заняты за пределами муниципального образования (включая г. Киров и г. Слободской).

Структуру экономики района формируют: промышленность – 25%; сельское хозяйство – 16%; торговля – 12%; образование – 13%; здравоохранение – 10%; ЖКХ – 4%; культура - 3 %; прочие – 17%.

Уровень безработицы в 2024 году сократился. Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в ЦЗН   на 1 января 2025 года -  5 человек, уровень   регистрируемой безработицы от экономически активного населения составил 0,05 % (в 2023 году – 0,24 %).

Слободской район сегодня - это динамично развивающийся район с высоким экономическим потенциалом. Здесь успешно реализуются инвестиционные проекты, уверенными темпами развиваются индивидуальное жилищное строительство, дорожная сеть, осуществляется газификация, капитально ремонтируются объекты соцкультбыта.

1. Экономическое развитие

Деятельность администрации Слободского района в 2024 году была направлена на обеспечение стабильного функционирования экономики, достижения намеченных целевых показателей социально-экономического развития, стабильное функционирование и улучшение материально-технической базы   социальных объектов, ремонт дорог и объектов ЖКХ, газификации, вопросы строительства,  благоустройство территорий, поддержка членов семей участников СВО, на обеспечение эффективной работы всего хозяйственного комплекса, поддержки  сельхозпроизводителя и предпринимательства.

Объём отгруженной  продукции, выполненных работ и услуг по всему кругу крупных и средних предприятий составил 4138,1 млн. рублей,  101,6%  к уровню 2023 года.

Промышленность - одна из важнейших отраслей материального производства Слободского района. Удельный вес в производстве товаров, работ, услуг составляет 67 %. Объем отгруженной продукции в промышленности составил 2770,5 млн. рублей, 113,1% к уровню 2023 года.

В промышленных отраслях безусловным лидером выступает производство кожи и изделий из кожи,  кожевенно-обувная промышленность поселка Вахруши, которая представлена такими предприятиями, как «Вахруши-Литобувь» и «Вахруши-Юфть», 87 % от общего объема отгруженной продукции приходится на эти предприятия.

«Вахруши-Юфть» является одним из крупных предприятий России по производству натуральных кож. В рамках разработки новых перспективных наименований продукции  специально для обуви, производимой «Вахруши-Литобувь» разработана технология производства кожи с защитными свойствами от кислоты и щелочи, а также кожа для обуви с повышенными термоустойчивыми свойствами для предприятий энергосистемы страны.

«Вахруши-Литобувь» самое крупное промышленное предприятие района. Основной вид деятельности – производство и реализация обуви.

Продукция данных предприятий поставляется во все регионы Российской федерации и страны ближнего зарубежья.

Сельское хозяйство Слободского муниципального района - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – сырьем, и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

В агропромышленном комплексе Слободского района по состоянию на 01.01.2025 осуществляют сельскохозяйственное производство 12 сельскохозяйственных организаций, 1 организация перерабатывающей промышленности, по прогнозным данным 10 крестьянско-фермерских хозяйств, 9600 единиц личных подсобных хозяйств.  Работа предприятий АПК направлена на производство продукции растениеводства (зерна, овощей, кормов) и животноводства (молока, мяса). Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики района. Разведением молочного скота занимаются 6 сельскохозяйственных организаций. Разведением племенного скота молочного направления продуктивности занимаются 3 хозяйства района: СПК СХА (колхоз) «Лекминский», СПК «Красная Талица», ООО «Агрофирма «Бобино-М».  Отрасль растениеводства ориентирована главным образом  на производство кормов (грубых, сочных, и концентрированных).

- Предприятиями АПК района произведено валовой продукции 
сельского хозяйства  за 2024 год в сумме  1258,4 млн. руб., (111,6 % к 2023 году), в том числе: продукции  растениеводства – 104,6 %, продукции животноводства – 110,5 %.  Получено выручки  в сумме 1147,5 млн. рублей (113,9 % к уровню 2023 года).  Сальдированный финансовый результат хозяйств за 2024 год отрицательный, убыток  - 48,5  млн. руб. в том числе  прибыль прибыльных предприятий – 78,4 млн. руб., убыток убыточных организаций – 126,8 тыс. руб.

На конец 2024 года в сельскохозяйственных организациях  района  поголовье  КРС  составило 5342 головы (+  551 голова к 2023 году).  Поголовье  коров  увеличилось  на 228 голов и составило – 2608 голов, рост произошел за счет увеличения поголовья ООО «Эко-ферма Ильинская».

Производство молока увеличилось на 3,7%  и составило  22995 тонн (2023 год – 22165,5 тонн). Средний надой молока составил 8831 кг, что ниже областного уровня на 1,7 % (областной показатель 8981 кг).

Высокая продуктивность коров отмечена в:

- СПК СХА (колхоз) «Лекминский» -10 600 кг, (+405 кг);

- ООО «АФ Бобино –М» - 10550 кг, (+226 кг);

- СПК «Красная Талица» - 9718 кг, (+218 кг).

Суточный надой на одну корову составил  24,2 кг (-1,3 кг).  Лидеры по суточному надою также являются  СПК СХА (колхоз) «Лекминский» - 28,9 кг , ООО «АФ «Бобино-М» - 28,9 кг, СПК «Красная Талица» - 26,6 кг, в остальных хозяйствах отмечается стабильный надой. Рост объемов производства молока достигнут благодаря мерам по развитию молочного скотоводства, внедрению новых технологий содержания и кормления животных, а также развитию племенной базы. Реализовано племенного молодняка 215 голов, из них за пределы региона 185 голов. Произведено скота на убой в живом весе 465,5 тн (100,1%).

Одно предприятие занимается разведением овец, на конец отчетного  года поголовье составило 650 голов (+ 14 голов  к уровню прошлого года).

Действует племенной завод по разведению пушных зверей ООО «Зверохозяйство «Вятка». Предприятие специализируется на разведении следующих клеточных животных: норка, песец, лиса, енот. Особое достоинство предприятия – это уникальная лиса «Огнёвка Вятская», выведена и выращивается лишь в данном хозяйстве.   В 2024 году  ООО «Зверохозяйство «Вятка» сократило   поголовье основного стада пушных зверей на 4578 голов,  на конец 2024 года поголовье составило 17716 голов.

В 2024 году сельскохозяйственными организациями увеличены общие посевные площади до 17953 га за счет ввода в оборот земель ООО «Эко-ферма Ильинская». Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур (после доработки)  сократился  на 30,8 % и составил 9059 тонн. Урожайность (после доработки) сократилась на 21,2%  и составила 19,7 ц/га. Наибольшая урожайность (после доработки)  достигнута в АО «Слободское ОСХП» - 29,9 ц/га. Уборка озимой ржи в 2024 году произведена с площади 400 га,  сев осенью 2024 года произведен на площади 498 га. Вспашка зяби и паров произведена на площади 7548 га.

Убранная площадь рапса составила 550 га, сбор продукции (после доработки) составил – 615 тонн (71,5% к 2023 году), урожайность (после доработки) составила 11,2 ц/га (65,1%). Выращивание овощей сельскохозяйственными организациями не производилось.

Выращиванием овощей, пера лука и ягод в условиях закрытого грунта  занимается КФХ Южанин С.Л. (грант «Агростартап», 3 млн. руб. получен в 2022 году).

Положительной динамике развития сельскохозяйственной отрасли  способствует государственная поддержка  на  развитие основных отраслей сельскохозяйственного производства. В 2024 году размер государственной поддержки составил 48685 тыс. руб. (2023 г. – 70996,1 тыс. руб.), получателями стали 7 сельскохозяйственных организаций. В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе» сельскохозяйственным организациям района предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.   В 2024 году с/х предприятиям района выплачено 4554,1 тыс. руб.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним                    из наиболее значимых направлений деятельности органов муниципальной власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития Слободского района. Малое предпринимательство – это один из ключевых элементов рыночной экономики, который способствует развитию конкуренции и созданию новых рабочих мест.

Основу для развития предпринимательства в районе составляет муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства и торговли в Слободском районе». Целью программы является - увеличение количества субъектов малого предпринимательства в Слободском районе Кировской области, что приведет одновременно к увеличению количества рабочих мест, к увеличению оборота,  увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. С целью содействия развитию бизнеса в Слободском районе оказывается имущественная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Одной из центральных задач для повышения благосостояния населения является создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. На территории района зарегистрировано: 4 средних предприятия и 1093 субъекта малого бизнеса, из них 211 – юридические лица, 882 - индивидуальные предприниматели. Всего в малом бизнесе занято 3780 человек, это  45,1 процент от всех работающих в экономике района. Оборот субъектов малого предпринимательства  в 2024 году составил 3,9 млрд. рублей, что составляет 107,3 %  к уровню 2023 года. Большой удельный вес в этом показателе имеют виды деятельности: по производству пищевых продуктов, оптовой и розничной торговле, по обработке древесины.  В 2024 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  составило 338,9  единиц. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций и по отчету за 2024 год составила 41,3%,  за 2023 год  – 42,8%.

Центр занятости населения Слободского района оказывал консультационные услуги, организовывал профобучение профессиям, пользующимся наибольшим спросом на рынке труда, одобрено 2 бизнес-плана на ведение предпринимательской деятельности (предоставление маникюрных и педикюрных услуг (д. Балабаны), производство ковров и ковровых изделий (п. Октябрьский).

КОГКУ «Управление социальной защиты населения в Слободском районе»  заключены социальные контракты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в результате которых встали на учет:

индивидуальных предпринимателей - 9 человек, «самозанятых» – 69 человек.

За 2024 год оборот розничной торговли по  крупным и средним предприятиям составил 2427,6 млн. руб.,  115,3 % к уровню 2023 года.

В районе представлены объекты федеральных торговых сетей -  это магазины «Магнит», «Пятерочка», «Красное и Белое», «Бристоль». ЙОЛА-МАРКЕТ-1 объект, ООО «Звениговский» - 3 объекта.

Региональные торговые сети - ООО «ТД Живи вкусно» (Дороничи) – 5 объектов, Гастроном «Кировский» - 1 объект (пгт.Вахруши).

Торговая сеть Слободского района имеет 144 стационарных торговых объекта, 48  нестационарных торговых объектов, 1 киоск.  Площадь стационарных торговых объектов  составляет 14540,2 кв. м. В среднем на 1000 жителей района приходится  449,2  кв. м торговой площади  объектов торговли.                 В соответствии с перечнем организацией, имеющим лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией на 1 кв.2025 имеют 28 организаций в 69 торговых точках и 6 организаций в 10 объектах общественного питания, торговлю пивом осуществляют 13 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Одним из острых вопросов остается организация выездной торговли в населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные и нестационарные торговые объекты. В Шиховском сельском поселении в 6 населенных пунктах и на территории Бобинского сельского поселения – в 7 населенных пунктах  организовано снабжение товарами первой необходимости силами АО «Санаторий Митино». В Шестаковском сельском поселении в 3-х населенных пунктах организовано снабжение товарами первой необходимости – это д. Мяконьки, д. Фаришонки, д. Залесье. Доставку осуществляет ИП Воронов В.Б.  В целом по Слободскому району охвачено 16 населенных пунктов, в которых организована доставка продуктов средствами «автомагазина».

Общественное питание представляют 58 объектов, площадью 7 094,4  кв. метров на 3 301 посадочное место, в том числе:

- 12 общедоступных столовых (427 места) площадь 1582,3 кв.м

- 18 кафе, бары (748 мест) площадь 2358,8 кв.м.

- 28 столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий (2126  посадочных мест) площадь 3153,3кв.м.

К аналогичному периоду прошлого года количество объектов общественного питания сократилось на 4 объекта.

Оборот общественного питания за 2024 год составляет 82714,8 тыс. рублей темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 105,2%.

Основной проблемой развития потребительского рынка в Слободском районе является недостаточная территориальная доступность объектов торговли и услуг для населения, особенно это характерно для сельской местности. Большая часть объектов, сферы потребительского рынка, расположена в крупных населенных пунктах района, что не позволяет обеспечить в полном объеме население товарами и услугами в отдаленных и малонаселенных пунктах.

Инвестиции являются одним из основных факторов развития производства.	  Серьезным стимулом для увеличения инвестиционной привлекательности Слободского района является газификация.

В 2024 году введены в эксплуатацию распределительные газопроводы протяженностью 64,294 км. Введено в эксплуатацию 15,635 км сетей газоснабжения. За счет средств администрации Слободского района исполнен муниципальный контракт на разработку схем газоснабжения 2 – х населенных пунктов (д. Карповы, д. Скоковы Денисовского поселения Слободского района).

СПК «Красная Талица» продолжает строительство коровника на 400 голов КРС, санпропускник, отапливаемый дезбарьер в с. Шестаково, общая стоимость 200 млн.руб. В ООО «Эко-ферма Ильинская» начато строительство комбикормового завода с планируемым годовым выходом продукции 10 тыс. тонн комбикорма, общий объем инвестиций  55 млн. руб.

Завершен срок действия концессионного соглашения по модернизации здания блочной газовой котельной теплопроизводительностью 3,6 МВт и движимого имущества с АО «Санаторий «Митино» на сумму 600 тыс. рублей.   Мероприятия выполнены в полном объеме.

Продолжается выполнение работ по концессионному соглашению с ООО «Гидра» по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения, Стуловского сельского поселения и Ильинского сельского поселения Слободского района.  Общая сумма мероприятий по соглашению, заключенному до 2031 года, составляет 10 млн. 723 тыс. рублей. Проведены работы по замене канализационных колодцев из кирпича на колодцы из сборных железобетонных изделий диаметром 1 м, в количестве 6 штук ( д. Стулово - 5 шт,  д. Нижние Кропачи -1 шт.). В соответствии с условиями Соглашения ООО «Гидра» осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения в Вахрушевском городском, Стуловском и Ильинском сельских поселениях. Мероприятия, запланированные к выполнению в 2024 году выполнены на сумму 358,152 тыс. рублей из запланированных 1623,0 тыс. рублей.

В рамках концессионного соглашения по созданию газовой блочно-модульной котельной БМК-В-10,0 ГД с участками тепловых сетей, реконструкции тепловых сетей на территории д. Стулово Слободского района Кировской области на сумму 196 млн. 497 тыс. рублей, КОГУП «Облкоммунсервис» в 2024 году были объявлены аукционы на строительство объекта: «Блочно-модульная котельная в дер. Стулово Слободского района Кировской области» с максимальной тепловой мощностью 12,0 МВт. (при работе на природном газе), с инженерными сетями (в связи с газификацией поселка и выводом из эксплуатации угольных котельных № 3,4), аукционы были признаны несостоявшимися в связи с тем, что на них не было подано ни одной заявки.  Сроки строительства БМК перенесены на 2024 - 2026 гг., согласно заключенного дополнительного соглашения № 1 от 27.12.2024 к концессионному соглашению № 224/01/2023 от 13.09.2023.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2023 году заключен муниципальный контракт с ООО «Графика - Инжиниринг» на проектирование объекта «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения» (6 380 тыс. руб.). Проект прошел проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России», подрядчику были выставлены замечания. В связи с невыполнением условий контракта договор с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке. В 2025 году вновь объявлен аукцион по определению подрядчика на составление проектной документации, аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион не подано ни одной заявки.

В 2024 году на территории Слободского района в рамках программы догазификации  был проведен газ в следующие населенные пункты: д. Новые Минчаки, д. Осинцы, д.Степкины, д. Боровые.

За   2024 год  инвестиции по крупным и средним организациям составили 717525 тыс. руб.,  произошло снижение инвестиций в основной капитал организаций без субъектов малого предпринимательства по хозяйственным видам экономической деятельности за январь-декабрь 2024 года (темп роста 48,8 % к 2023 году). Наибольший удельный вес к общему объему инвестиций в основной капитал составляют:

- 50,8 % инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель;

- 36,7 % - инвестиции в машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты;

В структуре инвестиций 56 % удельного веса занимают инвестиции обрабатывающих производств; 23,4 % -сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2024 году  составил 18385,8 руб., в 2023 году – 30081,4 руб.

Уровень жизни населения является одной из важнейших социально-экономических категорий, благоприятной тенденцией которой, является рост уровня заработной платы.

В 2024  году в районе сохранились положительные тенденции повышения показателей уровня и качества жизни населения. Увеличилась среднемесячная заработная плата по крупным, средним и некоммерческим организациям и составила 51617,9 рублей, рост к 2023 году – 117,5 %.  Наибольшая заработная плата сложилась в сфере: сельского хозяйства, строительства, финансовой и страховой деятельности, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, образование и здравоохранения, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.

Целевые показатели «Средняя заработная плата работников», установленные соглашениями о реализации мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования и дошкольного образования, работников муниципальных учреждений культуры (основного персонала), заключенными между муниципальным образованием и министерством образования Кировской области, министерством культуры Кировской области выполнены.

2, 3.  Дошкольное, общее и дополнительное образование

Система образования сегодня динамична, она постоянно развивается и к факторам, существенно влияющим на развитие системы образования, прежде всего, следует отнести определение и реализацию основных задач и направлений государственной образовательной политики в области образования.

В систему образования района входит 14 школ, в том числе 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов (СОШ д. Стулово), 1 школа с классами с углубленным изучением отдельных предметов (СОШ д.Шихово), 1 филиал школы СОШ с.Шестаково (ООШ с. Лекма), 10 детских садов.  8 дошкольных отделений, 2 группы кратковременного пребывания, 1 учреждение дополнительного образования. Детские сады посещает 1078 воспитанников, в школах района обучается 2047 школьников, в 28 объединениях учреждения дополнительного образования занято 507 школьников.

Создание оптимальных условий для ведения образовательного процесса в образовательных учреждениях Слободского района дает возможность детям получать качественное образование.

В 2024 году были выделены средства областной субсидии на благоустройство территории, выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации школе д. Стулово и детскому саду с. Бобино. Общая сумма средств субсидии составила 10 млн. 943 тыс. рублей. За счет данных средств в школе д. Стулово был выполнен капитальный ремонт крыши здания, полностью заменено ограждение территории, выполнен ремонт асфальтового покрытия, в детскому саду с. Бобино также был выполнен ремонт асфальтового покрытия, кроме того были установлены 2 новых теневых навеса на прогулочных площадках и смонтирована новая приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке.

Для подготовки к началу нового 2024-2025 учебного года из районного бюджета было выделено и освоено:

- на проведение ремонта кровель, замены оконных блоков,  косметического ремонта учебных кабинетов и приобретение необходимого оборудования 8 млн. 177 тыс. рублей

- на выполнение предписаний надзорных органов – 1 млн. 125,2 тыс. рублей,

- на выполнение решений судов – 922,4 тыс. рублей,

- на антитеррористическую защищенность – 473,5 тыс. рублей.

Подвоз обучающихся к месту учебы в школы осуществляется в д.Шихово, д. Светозарево, с. Бобино, с. Ильинское и с.Шестаково.  Новый школьный автобус поступил в Светозаревскую школу.

В рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Слободском районе» в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 687 детей, было освоено 2 млн. 469,4 тыс. рублей.

В 2024 году 109 школьникам предоставлен бесплатный проезд к месту учёбы, 62 школьникам, семьи которых в трудной жизненной ситуации, предоставлена льгота по оплате за питание, 1053 школьника разных категорий обеспечено бесплатным горячим питанием.

В 2023-2024 учебном году средняя успеваемость в школах Слободского района составила 97,57% (ранее – 98,10%), процент качества знаний – 38,95%. В 2024 по итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий в список общеобразовательных организаций Слободского района с низкими результатами вошли МКОУ СОШ с. Совье,  МКОУ СОШ д.Денисовы.

В 2024 году управлением образования на высоком уровне организована государственная итоговая аттестация как в 9, так и в 11 классах. 354 девятиклассника получили аттестат об основном общем образовании, 69 одиннадцатиклассников получили документ о среднем общем образовании.

Ежегодно управление образования организует проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и их питание. Так за прошедший год в муниципальном этапе олимпиад приняло участие 2672 обучающихся из 14 школ района.

Увеличилась доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию с 70,4 % в 2023 году до 73,8 % в 2024 году (п.9). Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, уменьшилась: с 8,7 % в 2023 году до 8,5% 2024 году (п.10).

Не изменилось количество школ, соответствующих современным требованиям обучения и составило – 70,5 % в 2024 году. (п.13).           В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области» в 2024 году в четырех школах района созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Это школы с.Совье, с. Волково, д. Светозарево и Озерницкая школа. На данные цели было выделено 1 млн. 212 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. Было приобретено необходимое оборудование и проведен косметический ремонт учебных помещений.

Во всех учреждениях района созданы необходимые условия для организации образовательного процесса.  В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности образовательные организации оборудованы системами передачи «тревожных сообщений» в подразделение Росгвардии, системами автоматической пожарной сигнализации (АПС) с обеспечением дублирующего сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны, системами оповещения  в случае угрозы террористического акта, 4 школы (28,6%) оборудованы камерами видеонаблюдения.

В течение 2023-2024 учебного года проводились мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и обеспечение безопасности образовательного процесса, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, антитеррора.

На выполнение работ по подготовке образовательных организаций к новому 2024 – 2025 учебному году из районного бюджета было выделено 8177,0 тыс. рублей.

В связи с реализацией с 2021 года в Кировской области программы капитального ремонта 3-м общеобразовательным организациям района требуется капитальный ремонт (п.14).

Увеличилась доля детей, занимающихся во вторую смену с 9,85% в 2023 году до 13,4%  в 2024 году за счет прироста населения в Шиховском сельском поселении (п. 16).

В 2021 году в рамках внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Слободского района продолжена реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, что позволило сохранить долю детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию на уровне 65,41% (п.18).

Специалисты опеки и попечительства   подготовили документы к аукционам на приобретение жилья детям-сиротам. В 2024 году обеспечены жилыми помещениями 5 человек, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 72% от запланированных. 7 квартир, ранее предоставленные сиротам, находятся под контролем органов опеки и попечительства.

В 2024 году выявлено 8 детей, оставшихся без попечения родителей. В районе 16 приемных семей (22 ребенка), 31 опекунская семья (37 детей).

Каникулярный отдых организован в 2024 году на базе 17 образовательных организаций. За лето отдохнуло 687 детей (33,6% от общего количества обучающихся).

4. Культура

Сеть учреждений культуры в районе сохранена в полном объеме - это 42 учреждения, из них 18 культурно-досуговых учреждений, 21 муниципальная библиотека, 3 школы искусств, что позволило увеличить количество посещений учреждений культуры (дома культуры и библиотеки) на 5,4% по сравнению с 2023 годом (2023 - 506,2 тыс.; 2024- 533,6 тыс.).

В связи с изменением методики (распоряжение Минкультуры РФ от 23.10.2023 № 2879-р)      уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2024 году   составляет – 46 %  от нормативной потребности, в 2023 году  - 73%, библиотеками в 2024 году – 80,77 %, в 2023 году было 114,35%.

В 2024 году по итогам конкурсных отборов в рамках федеральных и региональных проектов на развитие отрасли культуры Слободского района привлечено областных и федеральных средств в сумме 7 млн. 555 тыс. рублей, с учетом софинансирования из местного бюджета общая сумма составила более 9 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Местный Дом культуры»   для ремонта и укрепления материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района было освоено 3 млн. 281 тыс.рублей. Районный центр культуры и досуга Слободского района провел ремонт фойе, входной группы и актового зала 2-го этажа, Стуловский Дом культуры приобрел сценический подиум и комплект звуковой аппаратуры.

В рамках национального проекта «Творческие люди» оказана государственная поддержка на приобретение оборудования лучшим сельским учреждениям культуры Волковский клуб-филиал и Октябрьская сельская библиотека в сумме 214,9 тыс. рублей, также оказана государственная поддержка в виде выплаты материального поощрения лучшему работнику сельских учреждений культуры (Волковский клуб-филиал) в сумме 53,7 тыс. рублей.

Успешно и в короткие сроки реализован национальный  проект "Культурная среда" по оснащению Вахрушевской детской музыкальной школы музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую сумму 4 млн. 52 тыс. рублей.

Районный проект ППМИ «Культурный отдых в культурных условиях»  решил  актуальные  вопросы по капитальному ремонту потолочных перекрытий и замене отопительной системы Озерницкого клуба – филиала. Сумма освоенных по проекту средств составила 1 млн.249 тыс. рублей.

На текущие ремонты учреждений клубной, библиотечной системы и детских школ искусств  из местного бюджета была направлена  значительная сумма в размере 4 млн. 700 тыс. рублей.  В основном средства были направлены на ремонты крыш и отопительных систем.

На финансирование отдельных мероприятий в сфере культуры в Год Семьи было направлено 846 тыс. рублей. Были организованы и проведены фестивали, конкурсы, праздники, выставки декоративно-прикладного творчества, основной целью которых была популяризация  традиционных духовных  ценностей и традиций семьи. Значимыми культурными событиями Года семьи  стали День Слободского района «Все начинается с семьи», национальные праздники «Сабантуй» и «Выль Джук».

5. Физическая культура и спорт

На территории Слободского района осуществляет деятельность 1 учреждение спорта  - МБУ ДО Спортивная школа «Лидер» с тремя филиалами, расположенными в д. Стулово, пгт. Вахруши и д. Шихово, и более 100 различных спортивных объектов (спортивных залов, хоккейных коробок, площадок ГТО, спортивных площадок, лыжных трасс и иных спортивных сооружений), в том числе стадион в п. Вахруши. Дополнительно в районе действует 14 спортивных клубов при школах, 2 спортивных клуба на базе техникума, 1 фитнес – клуб.

В 2024 году на обеспечение деятельности спортивной школы, включая зарплату сотрудников, содержание и ремонты спортивных объектов и проведение мероприятий, из бюджета Слободского района было направлено 25 млн. 47 тыс. рублей. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка детско-юношеского спорта» спортивной школой были освоены средства на приобретение спортивного инвентаря и произведены расходы на участие воспитанников в областных спортивных мероприятиях и соревнованиях в общей сумме 816 тыс. рублей. В течение 2024 года в районе проведено 39 спортивно-массовых мероприятий.

Объём и качество спортивной инфраструктуры позволяет повышать удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом. В 2024 году этот показатель в районе достиг 48,4%  от общей численности населения.

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Администрацией района создаются благоприятные условия для освоения земельных участков и строительства, в том числе связанные с развитием инженерной и социальной инфраструктурой. Развивается улично-дорожная сеть, увеличивается сеть газоснабжения, увеличивается доступность социальных объектов. Изыскиваются свободные земельные участки, продолжается предоставление их для целей строительства, частные правообладатели также производят раздел и продажу земельных участков.

В 2024 году подготовлено и утверждено более 10 проектов документации по планировке территории с учётом развития улично-дорожной сети для малоэтажной жилой застройки, социальных и общественных объектов.

На постоянной основе актуализируются документы территориального планирования района и поселений района. Так в 2024 году подготовлены проекты и внесены изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в 8 поселениях по предложениям застройщиков, органов власти и надзорных органов.

Увеличилась площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения:  в 2024 году – 15,27 га,  в 2023 году  - 14,56 га, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального строительства в 2024 году – 6,49 га, в 2023 году – 7,46 га.

Объём  строительства растёт на протяжении последних 5 лет. В 2024 году введено в эксплуатацию 130,98 тыс. кв. м общей площади жилья объектов индивидуального жилищного строительства,  в 2023 году ввод индивидуального жилищного строительства  составлял 93,5 тыс. м2.  В 2024 году по району     состояло на очереди  на улучшение жилищных условий   1577 человек            (по состоянию на 31.12.2023), из них получили или приобрели  жилье 20 человек, доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году  составляет 1,3 % от общего числа очередников.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства затрагивают интересы большинства населения района. Работа предприятий ЖКХ находятся на постоянном контроле, и во многом благодаря этому жилищно-коммунальное хозяйство района функционировало стабильно и за прошедший год крупных аварий допущено не было.

По всем внештатным ситуациям своевременно принимались меры по их ликвидации. Основная причина нештатных ситуаций является износ тепловых и водопроводных сетей.

На подготовку объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг. из районного бюджета в 2024 году было выделено 9 млн. 897 тыс. рублей (в 2023 году – 5 млн. 392 тыс. рублей) для проведения капитального ремонта объектов ЖКХ и покупку строительных материалов, что является существенной поддержкой предприятий ЖКХ Слободского района.

Проведено реформирование муниципальных унитарных предприятий, 01 октября 2024 года действуют МАУ «Теплопроводность» и ООО «Запад».

Для стабильного прохождения отопительного сезона 2023-2024 г.г. в 2024 году для МАУ «Теплопроводность» приобретен каменный уголь на сумму 39 млн. рублей. На начало отопительного сезона 2024-2025 г.г. приобретено каменного угля для МАУ «Теплопроводность» на сумму 10 млн. рублей.

В 2024 году проведены работы по капитальному ремонту теплотрасс с.Ильинское протяженностью 531 погонный метр в 2-х трубном исполнении на общую сумму 2 млн.197 тыс. рублей, капитальный ремонт объектов водоснабжения водопроводных сетей 2453 погонных метра и других объектов на общую сумму 4,237 млн. рублей.

В 2024 году на территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области действуют 3 концессионных соглашения (ООО «Гидра»; КОГУП «Облкоммунсервис», АО «Санаторий «Митино»), согласовано и подписано концессионное соглашение с ООО «Запад» на объекты водоснабжения на территории д. Шихово. В отношении объектов ЖКХ на территории Ильинского, Октябрьского, Шестаковского, Денисовского сельских поселений проводится техническое обследование, разработка долгосрочных параметров.

Дорожная деятельность в Слободском районе осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Слободском районе на 2020-2026 годы».

Дорожная сеть  автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Слободского района составляет 409,7 км. В 2024 году в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в Слободском районе министерством транспорта в соответствии с  соглашением  из областного бюджета было выделено 47 169 тыс. рублей, дорожный фонд бюджета района составил 8 млн. 379 тыс. рублей. Администрацией Слободского района были заключены контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с АО «Вятавтодор», ООО «Скат», ИП Зязева С.В.

В 2024 году в Слободском районе в рамках осуществления дорожной деятельности были выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах Слободского района на общей площади  7,8 тыс. м2.

В рамках «дорожного миллиарда» муниципальным образованиям проведено восстановление верхнего слоя межпоселенческой автомобильной дороги Слободской – Совье протяженностью 4,2 км на сумму более 31 млн. рублей. Гарантийный срок ремонта составляет 2 года. Также, в программе приняли участие 8 поселений района, проведены работы на участках автомобильных дорог общей протяженностью 1,44 км на сумму 13 млн. 448 тыс. рублей.

В рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» в 2024 году проведены:

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Бобино-Вотское» общей протяженность 1 км. Стоимость выполненных работ составила 16 млн. 70 тыс. рублей. Гарантийный срок ремонта составляет 7 лет.

- автомобильная дорога по ул. Строителей в с. Шестаково на сумму 2 млн.389 тыс. рублей.

С целью обеспечения сохранности автомобильных дорог нормативно-правовым актом администрации района весной вводятся временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Транспортные услуги

В районе создана оптимальная для наших условий маршрутная сеть регулярных автобусных маршрутов, охватывающая всю территорию района. Муниципальный контракт на перевозку пассажиров заключен с ООО «Слободские пассажирские перевозки». В маршрутную сеть входит 12 автобусных маршрутов, которые  обслуживают 96,1% населения района. В районном бюджете ежегодно предусматриваются субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в общественном транспорте пригородного сообщения предприятиями транспорта и индивидуальным предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров по маршрутной сети района. В 2024 году была выплачена субсидия из бюджета Слободского района, направленная на возмещение части расходов ООО «Слободские пассажирские перевозки», в размере 11 млн. 722 тыс.рублей (2023 год - 9 млн. 601 тыс. рублей).

В 1 квартале 2024 году администрацией района в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги РФ» приобретены 3 автобуса на общую сумму более 20 млн. рублей. Автобусы переданы в ООО «Слободские пассажирские перевозки» и используются на муниципальных маршрутах Слободского района, в связи с чем существенно повысилась комфортабельность поездок.

В 2024 году проведена работа по устройству уличного освещения в 4х поселениях района (Бобинское, Шиховское, Денисовское, Октябрьское) в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на общую сумму 8 млн. 25 тыс. рублей, из них софинансирование из бюджета Слободского района составило 50% или более 4 млн. рублей. По состоянию на 01.09.2024 все работы были выполнены полностью. Благодаря данной программе удалось провести работы в 13 населенных пунктах и осветить 44 улицы.

В 2024 году в Слободском районе  реализовано 15 проектов поддержки местных инициатив , что на 36% выше уровня 2023 года.

По типологии: ремонт дорог - 8 проектов, объекты уличного освещения - 3 проекта, водоснабжение - 1 проект, ремонт придомовой территории – 1 проект, ремонт памятника – 1 проект, ремонт учреждения культуры – 1 проект.

Работу по реализации проектов провели администрация Слободского района, Бобинское, Денисовское, Стуловское, Ленинское, Озерницкое, Шиховское сельские поселения и Вахрушевское городское поселение.

Общая сумма реализованных проектов составила 18 млн.  320 тыс. рублей, из них субсидии области в размере 12 млн. 110 тыс. рублей, средства муниципального образования 2 млн. 700 тыс. рублей, населения и спонсоров в размере 3 млн. 510 тыс. рублей. Все проекты реализованы в полном объеме.

На конкурс Проектов ППМИ 2025 года от Слободского района направлено 27 заявок. В конкурсном  отборе победило  17 заявок, из них 3 районные, это:   капитальный ремонт участка автомобильной дороги д. Кисели - д. Большие Раскопины, замена водопровода по ул. Южной к ул. Юбилейной д. Щуково Стуловского сельского поселения и замена водопровода по ул. Заречной д. Стеклофилины Денисовского сельского поселения.

В 2024 году большое внимание уделялось семьям участников СВО. Решением Слободской районной Думы участникам СВО и членам их семей на территории района предоставлены меры поддержки в виде:

- бесплатного проезда (возмещение расходов МУП «СПП» за 2024 год составило 1049 тыс. рублей),

- бесплатного посещения культурных мероприятий,

- несовершеннолетним детям оказывались бесплатные услуги дополнительного образования, бесплатные услуги физкультурно-спортивных организаций.

В 2024 году в соответствии с решением Слободской районной Думы второй год подряд оказывалась дополнительная мера социальной поддержки для членов семей военнослужащих в виде обеспечения и доставки твердого топлива (дров, разделанных в виде поленьев). Поддержка оказана 115 семьям в объеме 1150 плотных кубических метров из расчета 10 м3 на семью на сумму 2 млн. 804 тыс. руб.

В 2025 году данные меры социальной поддержки продолжают действовать. Повсеместно на территории района действуют волонтеры, которые организовывают плетение сетей, сбор и доставку военнослужащим гуманитарной помощи и необходимого оборудования.

8. Организация муниципального управления

Реализуется муниципальная программа «Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области».

В целях выполнения полномочий по составлению, рассмотрению и утверждению проекта районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, расчеты, проведено согласование всех исходных данных, необходимых для расчетов межбюджетных трансфертов на 2024-2026 годы с Министерством финансов Кировской области и поселениями района. В установленный законодательством срок администрацией подготовлен проект решения Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета Слободского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», который был утвержден решением Слободской районной Думы от 14.12.2023 № 28/291. В ходе исполнения районного бюджета в течение 2024 года было подготовлено 7 решений о внесении изменений в решение о бюджете. По итогам исполнения бюджета Слободского района за 2024 год доходы получены в сумме 1216,8 млн. руб., что составляет 103,4% к запланированным назначениям и 121,2% факту 2023 года. Расходы бюджета составили 1185,8 млн. руб. или 97,3% от общего объема расходов бюджета. Инструментами для исполнения бюджета являются муниципальные программы. По результатам мониторинга эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год 18 программ имеют высокий уровень реализации, 3 программы – удовлетворительный.

По итогам прошедшего года доходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 1 367,5 миллиона рублей, или на 103,9% к утвержденному годовому плану, в том   числе по   налоговым и неналоговым доходам   исполнение   составило 597 миллионов 908 тысяч рублей (111,2%), по безвозмездным поступлениям –    769 миллионов 592 тысяч рублей (98,9%). К факту 2023 года объем налоговых и неналоговых доходов увеличился за счет роста налогооблагаемой базы на 178,6 миллионов рублей или на 42,6%, объем безвозмездных поступлений вырос на 7 миллионов 803 тыс. рублей или на 1%.

Из общего объема безвозмездных поступлений 61 миллион 220 тыс. рублей дотации, субвенции - 350 миллионов 478 тыс. рублей, субсидии –                                                   309 миллионов 873 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 62 миллиона 119 тыс. руб.

Расходная часть консолидированного бюджета Слободского района за 2024 год исполнена в объеме 1343 миллиона 93 тысячи рублей, или на 96,7 % к уточненному годовому плану.  Увеличение расходов по отношению к факту 2023 года составляет 193 миллиона 556 тыс. руб. или 16,8%.

Проводимая политика по расходованию средств в отчетном году была направлена на повышение эффективности и оптимизации бюджетных расходов, приоритезации расходов, изысканию внутренних резервов в каждой отрасли.

По итогам года обеспечена своевременная выплата заработной платы, социальных выплат, оплата коммунальных услуг.

В общем объеме расходов основную долю занимали расходы социальной направленности, которые составили в общем объеме расходов 60,9%. На образование направлено 46,4% всех расходов, социальную политику 3,7%, культуру 8,9%, спорт – 1,9%.

По итогам 2024 года, доведенные отраслевыми министерствами Правительства Кировской области значения уровня средней заработной платы «указных» категорий работников выполнены.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2024 год соблюден: при нормативе по муниципальному району в сумме 58 миллионов 935 тысяч рублей, расходы составили 57 миллионов 806 тысяч рублей. Аналогично соблюден норматив и по каждому сельскому поселению.

На 01.01.2025 просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По итогам работы за 2024 год получен профицит в сумме 24 миллиона 404 тысячи рублей, при запланированном дефиците 73 миллиона 229 тысяч рублей.

За 2024 год привлечен коммерческий кредит в сумме 30 миллионов 950 тысяч рублей под ставку 20,45 %. Погашено кредитов от кредитных организаций на сумму 30 миллионов 950 тысяч рублей.

По состоянию на 01.01.2025 муниципальный долг Слободского района составил 51 миллион 900 тысяч рублей, в том числе: кредиты кредитных организаций – 30 миллионов 950 тысяч рублей, бюджетный кредит - 20 миллионов 950 тысяч рублей.

В 2024 году проведено 13 заседаний межведомственной комиссии по легализации объектов налогообложения и обеспечению поступлений доходов в бюджет. В рамках деятельности комиссии осуществлялось эффективное взаимодействие администрации района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  администрациями сельских и городского поселений, предприятиями, организациями и физическими лицами  по реализации мер, направленных на пополнение доходной части районного бюджета за счет налоговых и неналоговых платежей, решение вопросов  своевременности и полноты выплаты заработной платы, легализации объектов налогообложения и контроль за соблюдением налогового законодательства.  На комиссиях заслушаны руководители 44 организаций, 37 индивидуальных предпринимателей, 32 физических лиц. Явка должников на заседания межведомственной комиссии составила 42% от числа приглашенных. В 2024 году рабочей группой по выявлению налогооблагаемой базы проведены 14 информационных визитов в 8 поселениях района, посещено 57 объектов осуществления предпринимательской деятельности, выявлено 11 нарушений, информация о выявленных нарушениях направлена в налоговый орган и прокуратуру.

В результате работы межведомственной комиссии за 2024 год поступило доходов в бюджет от погашения недоимки в сумме 14 млн. 378 тыс. рублей или 61,6% общей задолженности по приглашенным должникам, 5 работодателей повысили заработную плату наемным работникам, 2 работодателя заключили трудовые договоры с ранее неоформленными наемными работниками, дополнительно поступило НДФЛ на сумму 241,9  тыс. рублей.

В соответствии с реализацией мер, направленных на  снижение неформальной занятости населения  проводилась работа в данном направлении. Всего за 2024 год легализовано и трудоустроено 97 человек при плане 95 человек, или 102,1% от установленного задания.

Закупки главными распорядителями средств бюджета проводились в соответствии с планами - графиками в сроки, установленные Федеральным законом 44-ФЗ. По Слободскому муниципальному району в период с января по декабрь 2024 года было проведено 5 943 закупки, заключено 5 806 договоров и контрактов. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров составила 468 млн. 539 тыс. рублей.

Контроль по использованию муниципального имущества муниципальными предприятиями и учреждениями осуществляется в форме проверок.

Проведено  10 проверок использования муниципального имущества.

Участие в проведении 2 балансовых комиссий – ООО УК «Парус» и МУП «Теплопроводность».

Периодически осуществляется внесение изменений в договоры хозяйственного ведения и оперативного управления. В настоящее время в сфере имущества действуют договорные отношения с  11 арендаторами, 9 из которых юридические лица и 2 – физические лица.

Действует 2 договора концессии (ООО «Гидра»; КОГУП «Облкоммунсервис) и  2146 договоров аренды земельных участков.

В 2024 году вовлечение в налоговый и неналоговый оборот земельных участков и объектов недвижимого имущества составил 176,25 % (2023 год -104%).

Доля площади земельных участков, являющимися объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района составила 22 % (2023 год – 21%).

Доля просроченной неурегулированной дебиторской задолженности по отношению к общей задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество составила 76,5 % (2023 год – 60,18%).

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

На территории  Слободского района функционируют 9 ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, 7 организаций предоставляют услуги водоснабжения и водоотведения,  5 управляющих компаний. Общее количество котельных – 23, из них дровяных - 11, торфяная - 1, на опиле – 1, газовых – 7, угольных – 3. Услуга теплоснабжения оказывается в 11муниципальных образованиях районах. Износ котельного оборудования и тепловых сетей составляет    80 %. Во всех теплоснабжающих организациях обеспечен нормативный запас топлива. Паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. получены в срок.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах имеет тенденцию к снижению за счет внедрения  энергосберегающих мероприятий, в т.ч.

- по электрической энергии - за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие, установки автоматов включения-выключения, установки общедомовых приборов учета электрической энергии;

- по тепловой энергии – за счет установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ;

- по горячему водоснабжению - за счет установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ, экономии ресурсов, пересмотра нормативов потребления холодной воды;

- по холодному водоснабжению - за счет установки общедомовых приборов учета в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ, пересмотра нормативов потребления холодной воды.

Ведется работа по реализации 261-ФЗ от 23 ноября 2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Основное         положение закона: снижение бюджетными учреждениями потребления энергоресурсов на 15% за 5 лет. Сюда входит: дальнейшее оснащение потребителей  приборами учета потребляемых энергоресурсов, проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов. Реализация мероприятий по энергосбережению требует дополнительных затрат, что в перспективе должно окупиться.

В 2025 году необходимо будет сосредоточить  усилия на следующих основных задачах:

- продолжить участие в реализации мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического развития Слободского муниципального района Кировской области на период до 2035 года, национальных и региональных проектов, государственных и муниципальных программ;

- реализация национальных проектов в образовании (капитальный ремонт с оснащением школы д.Шихово);

- реализация региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (устройство освещения в 5 поселениях, благоустройство общественных территорий п.Вахруши), «Комплексное развитие сельских территорий» (борьба с борщевиком), ППМИ;

- стабильное прохождение отопительного сезона и дальнейшее реформирование и модернизации жилищно-коммунальных объектов (монтаж БГК д.Салтыки);                                                                                                                     - реализация проекта «Дорожный миллиард» и ремонт автомобильных дорог;

- продолжить меры поддержки для участников СВО и членов их семей;

- продолжить мероприятия по газификации населенных пунктов;

- продолжить работу по противодействию нелегальной занятости и по привлечению дополнительных доходов в бюджет района и недопущение роста      недоимки по налоговым и неналоговым платежам во все уровни бюджета.

Реализация вышеуказанных проектов позволит качественно улучшить социально-экономическую ситуацию в районе и позволит говорить о районе, как о экономически развивающейся территории.